南沱联丰公路改建工程

招 标 文 件

招标编号：HJBH2012-004

招 标 人：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司（盖章）

代理机构：重庆市环境保护工程监理有限公司（盖章）

二零一二年三月

目　　录

- 招标公告 …………………………………………….3

第二章  投标人须知 ………………………………………….5

第三章  评标办法 ……………………………………………24

第四章  合同条款 ……………………………………………28

第五章  工程量清单….………………………….……………35

第六章  施工图….……………………………………………36

第七章  技术标准和要求 ……………………………………37

第八章  投标文件格式 ………………………………………38

# 第一卷

招标公告

南沱联丰公路改建工程  施工招标

招标公告

1．招标条件

本招标项目南沱联丰公路改建工程已由  涪陵区移民局以涪移民发计字〔2011〕84号和涪陵区交委以涪交委发〔2011〕218号批准建设，项目业主为重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司  ，建设资金来自  业主自筹 ，招标人为重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出投标申请。

2．项目概况与招标范围

本次招标项目的建设地点：重庆南沱

规   模：该公路工程起于S103渝巴路，止于睦和村，全长约4.4公里。主要技术标准：按四级公路标准对原路进行改扩建，路基宽7米，路面宽6米，为沥青混凝土路面。总投资约800万元.

计划工期：6个月。

招标范围：施工图示范围内所有工程内容的施工招标。

3．申请人资格要求

3.1本次招标要求投标申请人具备公路工程二级（含二级）以上资质，具有类似工程 业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2 本次招标  不接受  联合体投标申请。

3.3 各投标申请人可就上述标段中的  1  个标段提出投标申请。

4．资格审查方法

本次资格审查采用 资格后审 。

5．招标文件的获取

5.1本工程招标不需报名，开标时直接投标，凡有意参加投标者，请于2012年 3 月27日起，在重庆涪陵区公共资源交易中心信息网（http://www.flzbjy.gov.cn/）上下载本招标项目的招标文件、图纸、工程量清单、答疑、补遗、最高限价等投标截止时间前公布的所有招标相关资料，不管投标人下载与否，招标人都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

5.2本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时在重庆涪陵区公共资源交易中心信息网（http://www.flzbjy.gov.cn/）上关注本招标项目的修改或补充内容。

5.3 招标文件每套1000元（含图纸等电子资料），递交投标文件时支付购买招标文件的费用，否则招标人拒绝接收其投标文件。招标文件售后不退。

6．投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间：2012年4月17日9:30时（截止），地点：涪陵区工程建设招投标综合交易中心（地址：重庆市涪陵区顺江大道6号行政服务中心）。

6.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7．发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市建设项目及招标网（www.project-and-bidding.cq.cn）和重庆市涪陵区公共资源交易中心网（http://www.flzbjy.gov.cn/）上发布。

8．联系方式

招 标 人：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

地    址：重庆市涪陵区兴华东路43号

联 系 人： 杨女士

电    话： 023-87866679

招标代理机构：   重庆市环境保护工程监理有限公司

地    址：   重庆市渝北区龙溪街道新南路9号15-3

邮    编：        401147

联 系 人：        罗女士

电    话：    023-67528761

传    真：    023-67534482

2012年 3 月26日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 地址：重庆市涪陵区兴华东路43号 联系人：杨女士 电话：023-87866679 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：重庆市环境保护工程监理有限公司 地址：重庆市渝北区龙溪街道新南路9号15-3 联系人：罗女士 电话：023-67528761 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 南沱联丰公路改建工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市涪陵区南沱 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 移民资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图示范围内所有工程内容的施工招标。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：180日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家有关施工质量验收规范要求，并一次性验收合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、资质条件：具备公路工程施工二级（含二级）以上资质； 2、营业执照、安全生产许可证：在有效期内； 3、业绩要求：近三年企业完成的类似工程业绩2个（含2个）以上，且合同额500万元以上； 4、财务要求：2008-2010年经会计师事务所或审计师事务所审计的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。近三年来每年财务状况须为赢利。 5、项目经理（建造师，下同）资格：项目经理具有二级及以上注册建造师职业资格证书并具有中级职称和安全考核合格证书；项目经理应具有类似项目2个（含2个）及以上的业绩； 6、技术负责人：必须具有公路专业中级（含中级）及以上技术职称；具有类似项目2个（含2个）及以上的业绩； 7、其他人员： 项目班子组成人员具备相应岗位的有效的上岗证。其中：持有有效上岗证的质检员不少于1人，安全员不少于1人，施工员不少于1人上述人员须提供2011年社保证明（必须与投标人的单位一致）。提供身份证、上岗证和社保证明材料。 (2) 企业主要负责人、拟派往本工程的项目经理（建造师）和安全员（即“三类人员”）必须具有相应有效的A、B、C安全生产考核合格证。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ■不组织，由投标人自行踏勘现场。 □组织。 |
| 1.10.1 | 招标文件的发出 | 于2012年3月27日起，在重庆市涪陵公共资源交易信息网（http://www.flzbjy.gov.cn/）上下载本招标项目的招标文件、图纸、工程量清单 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不组织 □组织 招标人不统一组织，投标人可以自行前往工地进行察勘，投标人的任何人员为了察勘现场而需进入招标人所管辖的场地时，需事先经招标人同意。在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2012年 3 月31日12：00止 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2012年 4月1日17:00止 |
| 1.11 | 分包 | □允许 ■不允许分包 |
| 1.12 | 偏离 | ■不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 1.招标人发出的图纸、答疑、补遗、限价等， 2.凡有意参加投标者，请于2012年3月27日起，在《重庆市涪陵公共资源交易信息网》（http://www.flzbjy.gov.cn）下载招标文件、图纸、答疑、补遗、限价等开标前的有关资料。从招标公告发布之日起，各投标人应当随时关注《重庆市涪陵公共资源交易信息网》发布的与该工程招标有关的各项资料，各投标人不管下载与否都将被视为全部知晓该工程招标的所有过程和全部事宜。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2012年3月31日12：00 时前在重庆市涪陵区工程建设招投标交易综合信息网（http//:www.flzbjy.gov.cn）上提出。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间（开标时间） | 2012年 4 月 17 日9:30 时 |
| 2.2.3 | 招标文件澄清的时间及方式 | 招标文件的澄清在2012年3月 31日17：00时前（北京时间）在重庆市涪陵公共资源交易信息网（http://www.flzbjy.gov.cn）发布。 |
| 2.3.2 | 招标文件修改的时间及方式 | 招标文件的修改在2012年 4 月1日17：00时前（北京时间）在重庆市涪陵公共资源交易信息网（http://www.flzbjy.gov.cn）发布。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.投标保证金的形式 投标保证金的形式可以是转帐或电汇，投标人可任选一种。 2.投标保证金 本工程招标要求投标人提交投标保证金：人民币壹拾柒万元整（15万元）。 3.银行账户： 1．收款单位：重庆市涪陵区公共资源交易中心 开户银行：重庆三峡银行涪陵支行 账 号：0154016430000073 联 系 人：常 文 联系电话：023-72240077 2．收款单位：重庆市涪陵区公共资源交易中心 开户银行：中国建设银行涪陵渝涪支行营业部 账 号：50001310100050205903 联 系 人：常 文 联系电话：023-72240077 注： 1．投标人在填写进帐单或电汇凭证时，必须注明所投标项目名称的全称，并于开标现场提交投标保证金银行进账单原件（银行转账单、银行汇票、电汇等）和投标人的基本账户开户许可证原件，未按规定要求填写和交纳者，按废标处理； 2．投标保证金递交截止时间2012年 4月13日17:00时（以涪陵区公共资源交易中心的实际到帐时间为准）： 3．为了方便投标人投标保证金缴纳和退回，重庆市涪陵区公共资源交易中心对工程建设保证金特开设了两个银行账户，任选其一即可。 |
| 3.5 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 按文件规定要求签字或盖章，不得用签字章代替手写签字 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 副本 两 份，电子文档一份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 投标文件正本与副本应分别装订成册，并编制目录，电子文档单独密封，一起装入大袋并密封。投标文件正本与副本应采用粘贴方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。投标文件袋使用重庆市涪陵区公共资源交易中心监制的投标文件袋，否则投标文件拒收。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人的地址：重庆市涪陵区兴华东路43号 招标人名称：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 南沱联丰公路改建工程投标文件 在2012年 4 月 17 日 9 时 30 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 涪陵区工程建设招投标综合交易中心（地址：重庆市涪陵区顺江大道6号行政服务中心） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2012 年 4月 17日 9 时 30 分 开标地点：涪陵区工程建设招投标综合交易中心（地址：重庆市涪陵区顺江大道6号行政服务中心） （根据涪府发【2008】125号文件，除涪陵区建筑业重点企业或优秀企业外的投标企业，开标会必须由法定代表人准时参加，否则视为自动放弃本次投标。 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人法定代表人是否到场；同时验证投标人法定代表人的身份证明和投标保证金的进账情况（提供进账单原件）。 （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）密封情况检查：投标人分别对投标文件袋密封情况进行检查 （5）由招标代理机构人员当众开启的投标文件大袋，并宣读投标函中的投标报价及承诺工期等，将投标文件大袋交由评审委员会进行评审并宣布休会； （6）由招标代理机构当众开启投标人的资格审查部份文件袋，并按1.4.1款中的要求，将投标人的原件和资格审查文件交由评审委员会进行评审； （7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； （8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （9）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：专家5 人 评标专家确定方式：从重庆市综合专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ■否，推荐的中标候选人数：3个 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：只接受现金担保。保证金由中标单位基本账户一次性汇入招标人指定账户。 开户名称：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 开户银行： 账 号： 履约担保的金额：中标金额的10%（取整）。 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |
| 8.1 | 招标代理服务费和综合交易服务费： 本工程招标代理服务费由中标人向招标代理机构缴纳招标代理服务费。中标人将按国家规定在收到中标通知书前，可用现金或转帐支票方式向招标代理机构交纳。具体收费方法以中标价按[计价格（2011）534号]文件收费收取。投标综合交易服务费由中标人支付，投标人在投标报价中自行考虑该项费用并参与投标竞争。 |
| 8.2 | 本工程将设置工程总价最高限价和分部分项最高限价，最高限价在开标前三天公布，各投标单位的工程总报价和分部分项报价均不能超过公布的限价，否则按废标处理。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1申请人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见申请人须知前附表；

（2）其他要求：见申请人须知前附表。

1.4.2 申请人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 时间组织：不组织。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

不召开。

1.11 分包

不允许分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前按照投标人须知前附表规定的时间及方式对招标文件进行澄清。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间15天前，招标人可以按照投标人须知前附表规定的时间及方式对招标文件进行修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2本项目招标采用工程量清单,招标人在重庆市涪陵区公共资源交易中心网（HTTP/w. w. W. FJZBJy. Gov. cN）上向投标人提供工程量清单电子文件。投标人填写工程量清单中的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人根据招标人提供的工程量清单电子文件填报完成并打印的投标文件工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，则以投标函大写金额报价为准。

3.2.3投标人的投标价，必须按投标图纸所述的本工程所投合同段的全部工程的投标价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总额价为根据。

3.2.4投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程细目的单价、合价和总额价。投标人没有填入单价、合价或总额价的工程细目，业主将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或总额价中。投标人在工程量清单中多报的细目或单价、合价或总额价业主将不予接受，严重者将视为重大偏差，其投标将被拒绝。

3.2.5投标人的投标价中应含的保险费按如下规定办理：

（1）工程一切险由承包人自行投保，保险费由承包人承担支付。并包含在投标人所报的单价或总额价中，不单独报价；第三方责任险由承包人承担支付。

（2）承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投标，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。

3.2.6承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内。

3.2.7在合同执行期间，所有合同单价不予调整。

3.2.8 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.9工程变更

设计变更、施工变更及招标范围外的增项均属工程变更。工程变更必须按管理程序先审批后实施的原则进行，中标人不得直接向设计单位提出设计变更，确需进行设计变更的，由中标人向监理工程师和招标人提出，经监理工程师和招标人同意后，由招标人向设计单位提出进行设计变更。

3.2.10工程量的确认

中标人根据施工进度，应将已完工程量及时报请招标人现场代表、项目监理工程师共同现场签证计量，并由招标人、项目监理工程师和中标人三方代表在工程量清单记录上签字，其计量结果有效，方可作为工程结算复查和调整的依据。

对中标人未经招标人和监理工程师同意，擅自修改设计施工图和设计说明中规定的内容和因中标人原因造成返工的工程量，招标人将不予计算工程量。

3.2.11工程量增减

经招标人按管理程序签章同意变更设计造成的工程量增减，结算时可作工程结算依据，未经招标人签章同意的任何工程量增减，结算时均不作调整依据。

3.2.12工程结算

工程结算原则：工程结算时以中标人承包合同价为工程结算基数，若在施工过程中，经招标人同意变更设计或招标范围造成工程量增减的，结算时将按实际发生的工程量和合同单价予以计量和计价；对未纳入招标范围的其它工程项目将按本工程的计价原则计算后单价下浮10％为工程结算单价。对无法套用定额的部分将按施工合同（或协议）约定纳入按实结算。

3.2.13投标货币：人民币。

3.2.14投标报价以元为单位，保留整数。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5 资格审查资料

对所有投标人的资格后审申请资料进行评审，资格后审申请资料达到下表所示全部合格条件，即为资格后审合格。只有通过资格审查合格的投标人的投标文件才能进入符合性评审。

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 有效的营业执照 | 提供有效的营业执照 |
| 2 | 资质证书 | 具备公路工程施工二级（含二级）以上资质 | 提供有效的资质证书 |
| 3 | 安全生产许可证 | 有效期内的企业安全生产许可证 | 提供省级及以上行政主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证 |
| 4 | 业绩要求 | 近三年企业完成的类似工程业绩2个（含2个）以上，且合同额500万元以上； | 提供有效的业绩证明材料：工程竣工验收意见书、工程竣工验收总表的任一项 |
| 5 | 财务要求 | 2008-2010年经会计师事务所或审计师事务所审计的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。近三年来每年财务状况须为赢利。 | 提供2008-2010年经会计师事务所或审计师事务所审计的财务报表 |
| 6 | 项目经理、项目技术负责人资格和业绩 | 1）项目经理具有二级及以上注册建造师职业资格证书并具有中级职称和安全考核合格证书；项目经理应具有类似项目2个（含2个）及以上的业绩；项目经理须为投标人职工证明 2）项目技术负责人必须具有公路专业中级（含中级）及以上技术职称；具有类似项目2个（含2个）及以上的业绩；项目技术负责人须为投标人职工证明 | 1）拟在本工程任职的项目经理须具备二级注册建造师及以上资格且具备高级职称和安全考核合格证书（该项目经理应为工程类专业，并与报名时一致），提供项目经理身份证、注册建造师证、职称证书、安全考核证书 2008年～2010年项目经理完成的类似工程业绩2个（含2个）以上，提供有效证明材料：施工合同、交工验收报告、工程竣工验收意见书的任一项（须体现项目经理名字）。提供本工程任职的项目经理未经业主同意并报建设行政主管部门批准不得变更 项目经理须是本企业职工，提供有效证明材料：劳动合同书和养老保险证明 2）提供项目技术负责人身份证、职称证书、类似工程业绩证明材料2个（含2个）以上（竣工验收鉴定书或交工验收报告）；项目技术负责人须是本企业职工，提供有效证明材料：劳动合同书和养老保险证明 |
| 7 | 项目班子成员 | 项目班子组成人员具备相应岗位的有效的上岗证。其中：持有有效上岗证的质检员不少于1人，安全员不少于1人，施工员不少于1人上述人员须提供2010年社保证明（必须与投标人的单位一致）、身份证、职称证书的复印件。 (2) 企业主要负责人、拟派往本工程的项目经理（建造师）和安全员（即“三类人员”）必须具有相应有效的A、B、C安全生产考核合格证 | 提供拟派的项目班子人员身份证、上岗证、社保证明材料等材料复印件，企业主要负责人、项目经理和安全员的安全考核合格证书 |

备注：以上所有资格后审资料的复印件装入资格后审文件袋中，所有原件单独封装，并附清单粘贴在原件袋封面，带至开标现场一并提交查验，（其中项目经理与技术负责人身份证原件必须提交，其余项目班子成员身份证原件不提交）。未提交原件则资格后审不合格。如原件与提交的资料不符，则视为未通过资格后审。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本和电子文档份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，投标文件袋使用重庆市涪陵区公共资源交易中心监制的投标文件袋，否则投标文件拒收。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的投标函部分正本与副本一起装入相应的小袋中，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。未注明正副本者视为废标。

4.1.2 投标文件投标函部分和电子文档部分装入投标文件大袋，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章；资格审查文件袋自行提供，单独封装，不装入投标文件大袋，否则投标文件拒收。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项、第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。根据涪府发【2008】125号文件，除涪陵区建筑业重点企业或优秀企业外的投标企业，开标会必须由法定代表人准时参加，否则视为自动放弃本次投标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人法定代表人是否到场；同时验证投标人法定代表人的身份证明和投标保证金的进账情况（提供进账单原件）。

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人在行政主管部门设置的专家库随机抽取的5名专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 5 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 人的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3人，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准项目的，经原审批部门批准可以不再进行招标；其他项目，招标人可以自行决定不再招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

详见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

（项目名称）          标段施工开标记录表

开标时间：       年      月      日      时      分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价（元） | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的标底 |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：                    记录人：                    监标人：

年    月    日

第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 响 应 性 评 审 标 准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1 项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 投标报价100分 |
| 2.2.2 | 评标基准价确定方法 | 1、在所有不高于最高限价的投标报价中去掉最高价与最低价（不足六家报价则不去掉最高价与最低价）进行算术平均，该算术平均值即为投标总报价的评标基准价。超过最高限价的投标文件为废标。 2、评标委员会根据招标人提供的10项主要工程量清单子项进行逐项评审，每项的平均值为该分项的基准价。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 | 偏差率 | -10%≤偏差率≤+3% |
| 2.2.4 | 分值计算 | 本工程设置最高限价，最高限价在开标前3天公布。低于最高限价的报价为有效报价，等于或高于最高限价的为无效报价。 工程量清单总报价50分：评标标底作为基准价，评标价与评标标底相比，评标价在评标标底浮动范围（-10％～+3％）内（含-10％、+3％）者，若评标价与评标标底相等，得满分50分，每上浮1％扣6分，每下浮1％扣2分。 主要清单项目综合单价50分：每一分项单价与基准价相比，若每一分项单价与基准价相等，得满分5分，每上浮1％扣2分，每下浮1％扣1分，扣完为止。具体得分采用插入法进行计算。 评标价在评标标底浮动范围外者，不得分。 评标价在评标标底浮动范围内者，根据以上计算原则用插入法计算最后得分。 工程量清单总报价为零分的投标文件不再参与主要清单项目综合单价评分。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价评分标准：

本工程设置最高限价，最高限价在开标前3天公布。低于最高限价的报价为有效报价，等于或高于最高限价的为无效报价。

工程量清单总报价50分：评标标底作为基准价，评标价与评标标底相比，评标价在评标标底浮动范围（-10％～+3％）内（含-10％、+3％）者，若评标价与评标标底相等，得满分50分，每上浮1％扣6分，每下浮1％扣2分。

主要清单项目综合单价50分：每一分项单价与基准价相比，若每一分项单价与基准价相等，得满分5分，每上浮1％扣2分，每下浮1％扣1分，扣完为止。具体得分采用插入法进行计算。

评标价在评标标底浮动范围外者，不得分。

评标价在评标标底浮动范围内者，根据以上计算原则用插入法计算最后得分。

工程量清单总报价为零分的投标文件不再参与主要清单项目综合单价评分。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1  评标委员会将对通过标价评审前三名的投标人的投标文件进行初步评审。

3.1.2  投标文件通过初步评审的主要条件包括：

3.1.2.1投标文件按照招标文件规定的格式填写、内容完整，字迹清晰可辨：

a、投标书按招标文件规定填报了投标价，未对工程量清单进行修改，且投标价与清单汇总表总额、电子资料总额相符、工期及投标文件有效期满足招标文件要求；且有法定代表人或其授权的代理人亲笔签字；

b、投标书附录的所有数据均符合招标文件规定。

3.1.2.2投标文件正本中法定代表人或其授权代理人的签字（含小签）齐全，符合招标文件规定：

3.1.2.3如果通过资审后，投标人发生法人合法变更或重组，应提供相关部门的合法批件及变更或重组后企业法人营业执照和资质证书的副本复印件；

3.1.2.4投标人按照招标文件规定提供了投标保证金：

a、投标人按招标文件规定的时间已将保证金汇到招标人指定的银行账户；

b、保证金额符合招标文件规定的金额；

3.1.2.5投标人法定代表人若授权代理人，其授权书符合招标文件规定，并符合下列要求：

授权人和被授权人均在授权书上签名，不得用签名章代替；

3.1.2.6一份投标文件应只有一个投标报价，不得提交选择性报价；

3.1.2.7投标文件载明的招标项目完成期限不得超过招标文件规定的时限；

3.1.2.8投标文件不应附有招标人不能接受的条件。

投标文件不符合以上条件之一的，评标委员会应认为其存在重大偏差，并对该投标文件作废标处理。若初步评审有废标的，则由通过标价评审的第三名后的投标人的投标文件依次递补进行评审。

如果有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标，以及投标弄虚作假的评标委员会应对该投标文件作废标处理，同时不予退还其投标保证金，并将有关情况上报重庆市交通行政主管部门按有关规定处理。

3.2详细评审

3.2.1  评标委员会对通过初步评审的投标文件从合同条件、技术能力等方面进行详细评审。

对投标文件进行详细评审的主要内容包括：

（1）投标人接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

（2）投标人未增加业主的责任范围，也未减少投标人义务；

（3）投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

（4）投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议；

（5）投标人在投标活动中没有欺诈行为；

（6）投标人对合同条款没有重要保留；

（7）承诺的质量检验标准不得低于招标文件和国家强制性标准要求。

投标文件如有不符合以上条件之一者，属于重大偏差，评标委员会按废标处理。若详细评审有废标的，则由通过标价评审的第三名后的投标人的投标文件依次递补进行初步评审和详细评审。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按以上评标办法，总分由高到低排列名次，得分最高者为第一中标候选人（即中标人）。如果总分数相同，以投标报价低者为第一中标候选人。如果报价也相同，则在相关部门监督下，由招标人公开抽取确认第一中标候选人。如果中标人在招标人发出中标通知书后5天因故放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同或招标文件规定应提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人可以依序确定中标人。若第一中标候选人放弃中标，招标人将没收其投标担保，并按排名顺序依次递补，依次递补的候选人必须按第一中标候选人的投标价与招标人签订合同。第一、第二、第三中标候选人由招标人在开标会结束时当众宣布。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人将没收其投标担保并依次确定排名第三的中标候选人为中标人。依次递补的候选人必须按第一中标候选人的中标价与招标人签订合同。

排名第三的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人将没收其投标担保，并应依法招标失败，重新组织招标。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

采用中华人民共和国交通部公路工程标准施工招标文件2009年版合同通用部分《通用合同条款》。

第二节 专用合同条款

合同专用条款

## 第二节 专用合同条款

### 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款规定的缺陷责任的期限，履行缺陷责任的期限为1年。

### 2. 发包人义务

### 2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人在开工前3天向承包人分期分批提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料等有关资料。

2.3.2 水的搭接：

电的搭接：

### 4. 承包人

### 4.2 履约担保

4.2.1 担保方式：采取履约保证金方式。中标通知书发出后7天内，中标人向招标人提交履约保证金    万元。

4.2.2 退还方式：履约保证金在工程竣工验收、办理结算并扣除违约金后30日内不计息一次退还。

### 4.3 分包

4.3.1为确保工程建设质量，若承包人违法挂靠和转包，发包人有权中止合同的履行，并扣留履约保证金，按原合同另行委托其他单位承接本项目的施工。

4.3.2 承包人不得将本工程分包给第三人。若承包人擅自分包，与分包人之间的一切经济、法律纠纷，由承包人承担一切经济、法律责任。发包人不承担任何经济、法律责任。

### 4.5 承包人项目经理

4.5.1承包人必须按投标文件的规定组建项目部。如承包人未能按投标文件派驻项目经理或者在施工期间更换项目经理，每发生一次，发包人有权扣减工程款1-10万元。项目经理不常驻现场（每月至少15天，按月考核），而以委派副经理常驻现场，发包人有权扣减工程款1-2万元/月。项目经理不得在本项目以外兼职，否则，发包人有权扣减工程款1-2万元。

### 4.9 工程价款应专款专用。

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本合同工程。

### 9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人委托监理人统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。按有关法律、法规和规章以及本合同的有关规定，检查、监督施工安全工作的实施。

### 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。并在进场后10天内按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划报送监理人审批。在1个月内完成安监手续的审办。

9.2.2 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。若在工程施工过程中发生安全事故均由承包人承担责任和经济赔偿。

9.2.8发包人委托监理人统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。发包人设立安全施工专项奖。承包人在签订合同后1个月内，向发包人缴纳“安全风险抵押金”5万元。在施工期内未发生安全事故，返还抵押金70%；其余30%和违规违章行为处罚金作为发包人安全施工专项奖励及管理工作基金，违规违章行为处罚金在70%内支付，由发包人专款专用。

### 10. 进度计划

### 10.1 合同进度计划

承包人应在设计交底后10天内编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在收到施工进度计划和施工方案说明后15天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批复。

### 10.2合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在10天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在收到修订合同进度计划的申请报告后15天内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

### 11. 开工和竣工

### 11.3 发包人的工期延误

（4）因发包人原因导致的暂停施工

因征地拆迁原因造成长期无法施工，可顺延工期；由此造成的停工损失，发包人可对现场闲置设备进行适当的补偿，不承担其他补偿费用。

### 11.5 承包人的工期延误

因承包人原因延误工期，每延误一天扣罚1000元，但最终的违约金总额不应超过经审计部门审计确认的竣工结算金额的2%。若预计工期延误将达到1个月的，发包人有权向承包人提出赶工要求；若承包人未能采取赶工措施，致使工期延误有可能达到2个月以上的，发包人有权单方面终止合同，责令承包人退场，并扣留履约保证金。经业主监理同意延期除外。

### 13. 工程质量

### 13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收执行国家及建设部现行质量标准及规范。

### 14. 试验和检验

### 14. 1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按规范要求进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。

### 15. 变更

### 15.4 变更的估价原则：合同中有的项目，按合同中项目单价执行。

15.4.3《工程量清单》以外的变更项目单价的确定：合同中有类似工程的，按类似工程单价执行；合同中无类似工程单价时，按以下原则编制单价并下浮10%确定为变更项目单价。

（1）定额和编制规定：

（2）材料价格：按照涪陵区建委公布的当季度材料结算价格。缺项部分执行重庆市建委公布的当季度材料结算价格或当地市场实际购买价格较低者执行。

15.4.4 已标价工程量清单子目中，部分项目特征或工作内容作变更的，以本子目合同单价为基础，调整变更部分价格后确定为变更后的子目单价。

### 16. 价格调整

本合同有效期内，不因地质条件、施工环境等变化调整合同综合单价。

### 17.2 预付款

本工程建设工期短，不预付工程款。

### 17.3 工程进度付款

履约担保金按进度返还。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每月20日前，按监理人批准的格式向监理人提交进度付款申请单一式肆份，并附相应的支持性证明文件。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

进度款支付：按照施工进度每月办理一次中间结算，支付中间结算金额的70%。

### 17.4 质量保证金

质保金5%，待质保期2年满后60天内一次性返还承包人。需国家有关机关审计后根据审计结果支付。

### 17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）承包人应在工程完工并验收合格后14天内向监理人提交竣工付款申请单3份，并提供相关证明材料。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人向承包人出具的经发包人签认的竣工付款证书，最终以国家有权机关竣工审计结论为准。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的1年内，将应支付款额的95%支付给承包人。扣留5%的质量保证金，质量保修金应在竣工验收合格后退还。

工程完工后，承包人须在30天内向业主提交一式六份竣工资料 。

工程决算以审计为准。

### 17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期中止证书签发后14天内，承包人向监理人提交最终结清申请单3份，并提供相关证明材料。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的28 天内，将应支付款支付给承包人。

### 20. 保险

工程涉及的各类险种由承包人自行投保，保险费由承包人自行承担，计入投标报价内。

### 24. 争议的解决

### 24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可向重庆市仲裁委员会申请仲裁。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受               （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目        标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）                   元（¥                ）。

4. 承包人项目经理：                        。

5. 工程质量符合                     标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为             日历天。

9. 本协议书一式                  份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                     （盖单位章）   承包人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）    法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年          月          日                 年          月        日

附件二：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于           （发包人名称，以下简称“发包人”）接受           （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年    月    日参加                （项目名称）      标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）           元（¥           ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地     址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年           月           日

第五章 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：                             。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：

2.5 暂估价的数量及拟用子目的说明：

3. 其他说明

第二卷

第六章 图 纸

第三卷

第七章 技术标准和要求

第四卷

第八章 投标文件格式

_______________（项目名称）______________ 标段施工招标

投 标 文 件

投标人：_______________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_______________（签字）

_________年_________月________日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                （项目名称）      标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             元（¥        ）的投标总报价，工期       日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥        ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．                                （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年       月         日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 |  |  |
| 4 | 分包 | 4.3.4 |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年     月        日

经营期限：

姓名：         性别：         年龄：          职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年          月          日

二、授权委托书

本人         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）          标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明和代理人身份证复印件。

投  标  人：            （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

三、投标保证金

（缴纳投标保证金的汇票或者电汇回单复印件粘贴处）

四、已标价工程量清单

五、其他材料