重庆宁江半岛酒店后台区室内

装饰工程

招 标 文 件

招标编号：HJBH2012-011

招标人：重庆长江三峡旅游开发有限公司（盖章）

招标代理机构：重庆市环境保护工程监理有限公司（盖章）

编制人：罗  春          证书编号：渝建[招]20071086号

审核人：王  展          证书编号：渝建[招]2009180号

二零一二年十一月

目　　录

第　一　卷

第一章	招标公告	5-6

第二章	投标人须知	7-20

投标人须知前附表	21

1.  总则	21

1.1  项目概况	21

1.2  资金来源和落实情况	21

1.3  招标范围、计划工期和质量要求	21

1.4  投标人资格要求	21

1.5  费用承担	22

1.6  保密	22

1.7  语言文字	22

1.8  计量单位	22

1.9  踏勘现场	22

1.10  投标预备会	22

1.11  分包	22

1.12  偏离	22

2.  招标文件	22

2.1  招标文件的组成	22

2.2  招标文件的澄清	23

2.3  招标文件的修改	23

3.  投标文件	23

3.1  投标文件的组成	23

3.2  投标报价	23

3.3  投标有效期	24

3.4  投标保证金	24

3.5  资格审查资料	24

3.6  备选投标方案	24

3.7  投标文件的编制	24

4.  投标	25

4.1  投标文件的密封和标记	25

4.2  投标文件的递交	25

4.3  投标文件的修改与撤回	25

5.  开标	25

5.1  时间和地点	25

5.2  开标程序	25

6.  评标	25

6.1  评标委员会	26

6.2  评标原则	26

6.3  评标	26

7.  合同授予	26

7.1  定标方式	26

7.2  中标通知	26

7.3  履约担保	26

7.4  签订合同	26

8.  重新招标和不再招标	27

8.1  重新招标	27

8.2  不再招标	27

9.  纪律和监督	27

9.1  对招标人的纪律要求	27

9.2  对投标人的纪律要求	27

9.3  对评标委员会成员的纪律要求	27

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	27

9.5  投诉	27

10.  需要补充的其他内容	27

第三章	评标办法(经评审的综合评估法)	28

评标办法前附表	28-33

1.  评标方法	34

2.  评审标准	34

2.1  初步评审标准	34

2.2  详细评审标准	34

3.  评标程序	34

3.  评标程序	34

3.1  初步评审	34

3.2  详细评审	34

3.3  投标文件的澄清和补正	35

3.4  评标结果	36

第四章 合同条款及格式	37-39

二、通用合同条款	40-60

目    录	61

一、投标函部分	61-67

二、商务部分	68

附已标价工程量清单（含电子光盘）	69

三、资格审查资料	72-74

（三）项目管理机构	75-77

（四）近年完成的类似项目情况表	78

（六）其他资料	79

第 一 卷

# 招标公告

1、招标条件

本招标项目重庆宁江半岛酒店后台区室内装饰工程 已由巫山县发展和改革委员会以山发改[2010]79号文件批准建设，项目业主为重庆长江三峡旅游开发有限公司 ，建设资金来源：国有资金 。招标人为重庆长江三峡旅游开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目重庆宁江半岛酒店后台区室内装饰工程进行公开招标。

2、项目概况与招标范围：

2.1项目概况：总投资约280万元。

2.2标段划分：一个标段。

2.3计划工期：   30 日历天。

2.4招标范围：施工图范围内全部内容。

3、投标人资格要求

### 3.1本次招标实行资格后审，投标人必须满足下列资格条件及业绩要求：

3.1.1资质要求：须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰专业承包资质二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.1.2业绩要求：具有近3年内（2009年至今）承担过已竣工的1000平方米以上室内装饰装修工程类似业绩一个及以上。

3.1.3本次招标不接受联合体投标，凡近三年内有不良信誉纪录的不能参与本次投标。

3.2重庆市外投标企业建造师及主要管理人员需符合渝建发〔2011〕130号、136号文件规定，满足该文件要求方可参与投标。

3.3符合《巫山县建设市场廉洁准入规定（试行）》的相关规定。

3.4资格审查方式：资格后审。

4.报名时间、地点及招标文件的获取：

4.1本工程招标不需报名，开标时直接投标，凡有意参加投标者，请于2012年11月22日起，在巫山县公共资源交易中心网（http://www.wsggzyjy.com）自主下载招标文件等相关资料，不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。

4.2投标人在递交投标文件时，向招标代理机构交纳招标文件及相关资料费，每套500.00元。

4.3 招标文件、施工图及相关资料均从上述相关网站上下载，招标文件的电子文档由招标人或代理机构提供，网上下载的招标文件与备案的招标文件具有同等法律效力，但出现不一致时以备案的招标文件为准。网上公布后招标人或代理公司应及时核对修复，出现不一致的责任由招标人或代理公司承担。

4.4 招标公告开始发布起至投标截止时间止，各投标人应随时在上述相关信息网上关注本招标项目相关修改或补充内容。

4.5投标人在规定时间内自行完成现场踏勘：2012年11月29日17时00分前质疑电子文档传至巫山县公共资源交易中心网（http://www.wsggzyjy.com）,所有质疑应匿名,否则质疑无效（如果有）； 2012年11月30日17时00分（北京时间）获取澄清方式及地址：按获取招标文件的相同方式从巫山县公共资源交易中心网上下载（如果有）。

5、投标文件的递交

5.1   投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2012 年12月 13日9时30分地点为：巫山县公共资源交易中心（巫山县高唐街道办事处广东中路315号二楼）；同时缴纳购买招标文件费500元，否则，拒收其投标文件。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市招标投标综合网、重庆市建设工程信息网、巫山县公共资源交易中心网（http://www.wsggzyjy.com）、巫山县工程建设领域项目信息公开专栏（http://wsgov.xinwushan.cn）上发布。

7. 联系方式

招 标 人：重庆长江三峡旅游开发有限公司          招标代理机构：重庆市环境保护工程监理有限公司

地   址：重庆市渝北区新牌坊一路139号       地 址：重庆市渝北区龙溪街道新南路9号15-3

联系人：周先生                               联系人：   罗春

电  话：023- 67525223                        电  话： 67528761

传  真：023-67534482

2012年11月22日

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名称： 重庆长江三峡旅游开发有限公司 地址： 重庆市渝北区龙溪街道新牌坊一路139号 联系人：周先生 电话： 67525223 |
|  | 招标代理机构 | 名称： 重庆市环境保护工程监理有限公司 地址： 重庆市渝北区龙溪街道新南路9号15-3 联系人： 罗女士 电话： 67528761、67534482 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 重庆宁江半岛酒店后台区室内装饰工程 |
| 1.1.3 | 建设地点 | 巫山宁江半岛 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 国有资金 |
| 1.2.2 | 资金落 实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目招标范围为：施工图及修改图（以发出的施工图电子文档为准）等所示全部内容和招标期内招标人发出的答疑资料、澄清资料、其他补遗资料、技术交底（具体以招标人提供的工程清单为准 ），在项目实施过程中，根据具体情况，招标人有权对招标范围工作内容进行增减。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：总工期 30日历天； 计划开工日期：2012年 月 日 计划竣工日期：2013年 月 日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）、建设行政主管部门颁发的 具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；营业执照（ 2011 年度年审合格）。如是重庆市市外施工企业还需取得分支机构入渝登记备案证。 （2）、具备有效的安全生产许可证，法定代表人（外地施工企业为入渝分支机构技术负责人）、拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员（具备相应的安全生产考核合格证书（须提供有效的安全生产许可证及相应有效的安全生产考核合格证书复印件）。 2.业绩要求 近 3 年有1000平方米以上室内装饰装修工程1个。提供合同协议书或中标通知书（二者取其一）和工程竣工验收书或竣工验收备案证明（二者取其一）。 3.项目经理资格要求 (1)项目经理必须已在申请人单位注册并应具有 建筑工程类 贰 级及以上注册建造师执业资格、并且不能在在建工程任职，否则将被废标，在开标现场完成查询任职情况。 (2) 类似工程业绩：近 3 年有200万元以上室内装饰装修工程1个。提供合同协议书或中标通知书（二者取其一）和工程竣工验收书或竣工验收备案证明（二者取其一）。 项目经理应附建造师执业资格注册证、身份证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案证明复印件。 4.其他要求 (1) 项目技术负责人： 应具有 工程 类 中 级及以上职称； 技术负责人应附身份证、职称证、、养老保险复印件， 管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明复印件。 (2)主要管理人员： 投标人应结合本工程项目特征配备主要管理人员为投标人单位在册人员，持有有效证件的质量员不少于1人，安全员不少于1人，施工员不少于1人，材料员不少于1人，造价员不少于1人； 主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。 （3）外地施工企业投标： 按照“渝建发〔2011〕130号”文规定，2012年1月1日起，重庆市外建筑企业在投标前必须办理好分支机构入渝登记备案证，并在开标时出示分支机构入渝登记备案证。注册建造师、技术负责人、施工员、质检员、安全员必须是已在分支机构登记备案的人员（须提供有效的分支机构入渝登记备案证及登记备案的人员名单复印件）。 5. 社会养老保险缴纳证明为2012年1月至9月的养老保险金缴费证明。投标人须随身携带以上所有复印件的原件备查，评标委员会审查时必须核验有关证明和证件的原件。 |
| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 口接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 口组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 口召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的时间 | 于2012年11月 29日17时 00分前（北京时间）在巫山县公共资源交易中心网http:// www.bsggjy.com网上匿名提出。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2012年11 月 30 日17时00分起，投标人在在巫山县公共资源交易中心网http:// www.bsggjy.com网上，自主下载招标人的补遗或答疑文件。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 口允许，分包内容要求： |
| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 于2012年11月30日17时 00分前（北京时间）在巫山县公共资源交易中心网http:// www.bsggjy.com网上匿名提出。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2012年12月13 日09时30分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 不采用 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 不采用 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 3.2 | 投标报价 | 投标人应按本须知和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。 2. 本合同采用工程量清单计价模式，单价不因工程量及其他的变化而调整。除非合同另有约定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的直接费、缺陷修复、管理、保险、规费、利润、税金等费用，以及与其他专业单位的配合费、预留预埋，并考虑政策性文件规定的费用，以及合同文件中明示或暗示的所有责任、义务和一般风险费用（材料及人工涨跌风险等）等所有费用。 3. 按政策和合同约定的应由中标人交纳的各种保险费由投标人自行投保，保险费由中标人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况测算，包含在相应的报价中。 4. 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、其他干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 5. 招标人不对因招标人原因造成的连续60个工作日的工期延误给予任何签证。 6.投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。 7. 在合同实施期间，投标人填写的单价和总价按专用合同条款第16条的规定不予调整。如根据专用合同条款第16条的规定可调整，则投标人应填写招标文件第四卷第八章投标函附录中的价格指数和权重系数或确认基准日期前工程造价管理机构发布的信息价格。 8. 如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知2.2.1项中规定的时间前书面通知招标人核查，除非招标人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。 9. 招标人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），投标人不得修改。投标函报价与工程量清单总价一致，否则，将被认定为废标。 10. 本工程招标将设置最高限价，并在投标截止日期3天前公布。投标人的投标报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标。 11. 计价、报价范围：各投标人对招标范围内的所有工程内容进行报价；已标价工程量清单中须包括但不限于：封面、工程量清单计价编制说明、工程项目总价表、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、技术措施项目综合单价分析表、组织措施项目综合单价分析表、人工、材料、机械数量及价格表。投标人不得采用总价百分比优惠（下浮）的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中。 12. 投标报价说明 12.1投标报价说明：以本招标文件、合同条件、工程量清单、设计图纸、地勘报告、现场踏勘情况、国家相关技术和经济规范及标准、并参照执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQQDGZ-2009)、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》（2009）、《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）及重庆市有关补充规定，投标人企业定额、现场踏勘情况等为依据，由投标人结合自身实力及市场行情自主合理报价，一旦中标，工程量清单综合单价不作调整，投标人在投标时漏报的子项，将视为投标人隐含在其它子项中的合价中。包括投标人应完成本工程所采取的一切措施费等移交前的所有费用及相关风险费用，如果有任何遗漏，均被视为投标人已经在其综合报价中考虑。 12.2不可竞争费用标准（规费、税金、安全文明施工专项费用）严格执行重庆市建设行政主管部门发布的有关费用标准规定，不得降低标准进行报价。可竞争费用根据市场和企业情况自主报价。 ⑴建设成本包括直接成本和间接成本。 A、直接成本包括人工费、材料费、机械费等。 B、间接成本是指施工企业为组织和管理工程施工所发生的全部费用和政府行政部门规定必须缴纳的费用，包括企业管理费、规费、安全文明施工专项费用等。 12.3 清单计价内容 （1）工程量清单计价均已包括了为实施和完成该工程所需的人工、材料、机械、检验试验（包括特殊检验试验）、缺陷修复、管理、保险、利润、规费、税金等费用，以及本招标文件中明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等应由投标人支付的费用，建设合同工期内物价涨落的风险已含在工程量清单综合单价内。 （2）本次投标报价以工程量清单中的工程量为准。工程量清单中的工程量是用作该项投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量。用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按有关规定计量的合格工程量。 （3）工程量清单中的每一个项目均应填入单价和合价并必须附分部分项工程量清单综合单价分析表（含工、料、机消耗量明细）。某些以“项”或“总额”为计量单位、以总价计价的项目，投标人亦应按要求将金额填入。对于没有填入单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目的单价或合价中，承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程项目，但不能得到结算与支付。 （4）本工程量清单中“项目特征及主要工程内容”描述不作为投标组价的唯一依据，投标人应根据分部分项工程量清单计价表中“项目特征和主要工程内容”的描述结合招标文件、施工设计图纸、相关规范和对现场的勘察情况等确定报价。其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用等除税金、安全文明施工专项费、措施费、规费外的所有费用。中标后招标人无论任何因素不再对综合单价进行调整。 （5）本工程量清单的计量支付按照GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》中相应细目的“工程量计算规则”进行计量；工程量清单中的个别子目及补充子目，应按清单说明中明确的计量规则执行。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 （6）招标文件及相关补遗文件、工程量清单中规定了暂定材料单价、暂定综合单价、暂列金额或专业工程暂定价的，投标人必须按规定的暂定价格进行报价；招标文件及相关补遗文件、工程量清单中暂定了相关材料或设备品牌的，投标人自行选择暂定品牌中的一个品牌进行投标，未暂定品牌的材料或设备，投标人自行确定品牌在投标书中，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件为无效文件。 （7）工程量清单及其计价格式或所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），投标人不得修改或删除，否则，其投标文件为无效文件。 （8）施工过程中的材料损耗、消耗，包括施工中钢筋搭接长度损耗、试验用材料损耗和费用等，无论材料由何方供应，也无论这些损耗是否包含在消耗定额内，均由投标单位纳入相关工程量清单中的综合单价内。 （9）图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供的资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数据作为报价的依据。 （10）除招标人对工程量清单主动补遗或对投标人质疑作修改外，投标人在编制投标报价时不得擅自变改招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、工程量及计量单位，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。 12.4措施项目费：包括组织措施费和技术措施费两部分。 （1）组织措施费： A、本工程的组织措施费包干使用，招标人给出的施工组织措施项目清单仅供投标人参考，投标人在投标报价时可参照招标人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，并进行报价。包括但不限于以下内容，即：为本工程所发生的环境保护费，临时设施费，夜间施工费，冬雨季施工增加费，二次搬运费，包干费，已完工程及设备保护费，工程定位复测、点交及场地清理费，材料检验试验费。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内。中标后施工组织措施项目费用一概不作调整。 （2）技术措施费：详见技术措施工程量清单。 技术措施清单中的包干部分（即以项计列的项目，下同），由投标人根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时的报价实行总价包干。 技术措施清单中的按实结算部分（即以编码、项目名称、项目特征、工程量及计量单位列项的项目，下同），投标人必须按招标人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自变改招标人提供的施工技术措施项目清单中的编码、项目名称、项目特征、工程量及计量单位等，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件为无效文件。中标后不论何种因素影响，相应的综合单价不作调整，工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。 （3）措施项目清单计价表的报价中，应充分考虑因工程量增减等原因而引起的组织措施项目费可能的改变，在项目实施中，其组织措施费及技术措施费中的包干部分按投标时的报价实行总价包干，不论工程量是否增减，均不再调整。 12.5.以下内容产生的措施费、风险费由各投标人自行考虑计入投标报价内： 1）已完工程保护费用； 2）施工配合费（包括总包服务费）； 3）投标人为完成承包内容按照国家现行有关建筑工程规范、规程要求，为保证工程的质量和安全必须采取的特殊措施以及配套完成的工作内容所需的费用； 4）除工程量清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的技术措施项目外的所有的施工措施变化均不调整（包括与施工工程毗邻建筑的防干扰保护措施以及使用土建承包单位的垂直运输机械产生的费用）； 5）由于施工措施或防护措施不当而造成的关联工程问题的处理； 6）本招标文件承包方式风险； 7）配合招标人的其他分包工作而采取的施工措施； 8）甲供材料的配合工作。 9)施工中发生的深化设计费。 10)高温补贴费。 11)易撒漏物资密闭运输的费用。 12)建筑垃圾外运费。 13)其他政府规定的按实计算的费用。 12.6安全文明施工专项费。 （1）安全文明施工专项费用:严格按照《重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》“渝建发[2010]158号”文件的合格标准规定执行。本工程安全文明施工专项费用,由招标人根据“渝建发[2010]158号”按合格标准计算，暂定金额为 元。结算时按照“渝建发[2010]158号”文件予以调整。安全文明施工专项费用由各投标人在单位工程费汇总表中按暂定金额单列，否则其投标文件为无效文件。 （2）安全文明施工专项费用的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，按照现行规范要求执行，做到专款专用。 （3）安全文明施工方案由中标人报送招标人审核，安全文明施工费用根据招标人审核的方案据实结算。 12.7保险费按如下规定办理： 投标人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保，保险费由投标人承担并支付，并包含在所报的总额价中，不单独报价。 12.8税费 投标人因实施本合同工程需缴纳的一切税费由投标人承担，包含在所报的总额价内。 12.9规费 由投标人按国家及重庆市有关规定报价。 12.10工程材料： 本工程所需的所有材料、设备由中标人自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。 13.本工程招标将设置招标控制价，并在投标截止日期3天前公布。投标人的投标报价不得超过招标控制价，否则，将被认定为废标。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | （一）金额： 伍万陆仟 元整（小写：56000.00元） （二）缴纳方式： 从企业基本账户（转账或电汇）或通过巫山县公共资源交易网“投标（竞买）保证金网上支付系统”缴纳（两者取其一）。 “投标（竞买）保证金网上支付系统”缴纳）投标保证金的缴纳方法 1. 基本存款帐户开户行是中国建设银行并开通高级版企业网银账户的（未开通的须提前在中国建设银行办理），投标人在规定的时间内登录巫山县公共资源交易网，按“网上投标流程的操作说明”和“投标（竞买）保证金网上支付系统操作指南”提示，由投标人基本存款帐户通过“投标（竞买）保证金网上支付系统”按规定金额一次性缴纳投标保证金。缴纳后将银行回单原件（须到建设银行各网点办理）和复印件1份携带至开标现场供开标前核验。 2. 基本存款帐户开户行非中国建设银行的，投标保证金分两步缴纳。第一步，投标人不能直接使用基本存款帐户缴纳投标保证金，须提前在中国建设银行办理高级版企业网银账户，在该工程项目招标文件发布后按规定金额一次性将投标保证金从投标人基本存款帐户转到已开通的中国建设银行网银帐户上，转账后将银行回单原件（须到建设银行各网点办理）和复印件1份携带至开标现场供开标前核验。第二步，在规定的时间内登录巫山县公共资源交易网，按“网上投标操作说明” 和“投标（竞买）保证金网上支付系统操作指南”提示，由中国建设银行网银帐户通过“投标（竞买）保证金网上支付系统” 按规定金额一次性缴纳投标保证金。缴纳后将银行回单原件（须到建设银行各网点办理）并复印1份携带至开标现场供开标前核验。 （三）缴纳投标保证金的截止时间和其他注意事项： 投标人应确保投标保证金在2012年12月9日17时00分前到达招标人指定账户；投标保证金在2012年12 月12日17时00分未到达招标人指定帐户的投标人其投标无效。（为确保在规定时间前投标保证金能到达招标人指定账户，投标人在汇款时须充分考虑银行汇款的时间误差风险）。 投标保证金是否有效由巫山县公共资源交易中心根据各投标人实际到帐为准。 帐户名称：巫山县公共资源交易中心 开户银行：建设银行巫山支行净坛分理处 帐 号：50001253900050201941 联 系 人：王大甫 电话：57623010 |
| 3.5 | 资格审查资料 （适用于未进行资格预审的） | 本须知第3.5.2项至3.5.5项规定提供的资料均需提供原件备查。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 不要求 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近3年内 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | ∕ |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 口允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 按本章投标人须知3.7.3款执行。 |
| 3.7.4 | 投标文件的副本份数 | 投标文件副本 ∕份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、本工程无技术部分。经济部分、资格审查资料各自分别装订成册。 2、装订 （1）投标函部分的装订要求 应按照规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 （2）商务部分的装订要求 应按照规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 （3）资格审查资料的装订要求 应按照规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 所有投标文件的装订，必须保证装订牢固，否则，招标人和招标代理机构对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1. 投标文件袋使用巫山县公共资源交易中心统一制订的“经济标”袋、“商务标”袋、以及“投标文件” 大袋。 2. 投标函部分装入“经济标”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。 3. 资格审查部分装入“商务标”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章（单独封装密封，不装入投标文件大袋）。 4.“经济标”装入“投标文件” 大袋，密封并在大袋上加盖投标人单位公章；同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 5.如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收 |
| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“投标文件”大袋和“资格审查资料”封套上写明如下内容：招标人的地址： 招标人名称： (项目名称)投标文件 在 2012 年 12 月 13 日 9 时 30 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 巫山县公共资源交易中心（巫山县高唐街道办事处广东中路315号二楼） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 口是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：巫山县公共资源交易中心（巫山县高唐街道办事处广东中路315号二楼） |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）招标人主持会议并宣布会场纪律； （2）主持人介绍参加会议的有关单位和代表。 （3）主持人宣布开标人、唱标人、监标人、记录人。 （4）现场核查投标保证金的缴纳情况。在交易中心提供的“保证金缴纳情况表”上没有显示出单位名称的投标单位或没有按时足额缴纳投标保证金的投标单位，当场退还其投标单位的所有投标文件。涉及投标保证金其它方面的有效性问题，交由评标委员会评审。 （5）按招标文件要求核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效。 如为市外施工企业，分支机构负责人须持有效身份证和分支机构入渝登记备案证到开标现场，否则，招标人当场退还投标文件。 （6）投标人代表检查投标文件是否密封、盖章，如发现投标文件没密封、盖章，则当场退还其投标文件。 （7）当众开启投标文件大袋，并打开投标文件大袋中的经济袋。同时按照开标顺序公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案。综合评估总报价在前七名的投标人开启商务部分袋，然后送评标委员会评审。 （8）查询项目经理在建项目情况和企业诚信综合评价分 （9）随机确定投标单位当众抽取参与评分的主要清单。 （10）投标人及相关单位人员在开标记录上签字确认； （11）开标会议结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1．评标委员会构成：5人。 2．评标专家确定方式：由招标人从重庆市综合评标专家区县远郊片区数据库中随机抽取5名专家组成 |
| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 口是 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.担保形式：转帐支票。 2.担保金额：履约担保金额为签约合同价格的10% 。 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.按投标人须知第8.1（2）执行； 3.经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 最高限价 | 本工程招标人设最高限价，最高限价在投标截止日3天前公布。 |
| 10.2 | 工程结算 | 结算原则:按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）和《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（渝建发[2009]27号）的规定及本招标文件的具体要求执行。 结算公式： 结算总价=[∑分部分项工程量清单子项结算价+措施费+分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项综合单价×增（减）子项结算工程量+合同约定其它费用]+安全文明施工专项费用+规费+税金。各部分的结算原则如下： 1、各分部分项工程量清单结算价： 分部分项工程量清单的工程量按照有效竣工资料计算，单价以中标人投标报价时的分部分项工程量清单中项目综合单价的报价为结算依据。（无论实际工程量与招标工程量清单量差大小，均以投标报价时的综合单价乘以实际工程量作为该子项的结算总价。）但投标报价时，某一子项的合价报价小于所报综合单价与工程量清单量的相乘所得的合价，则结算时以该子项合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。如中标总价小于各工程量清单报价之和，则结算总价按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例进行下浮。 2、措施费： A、施工组织措施项目费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工组织措施项目费的报价作为结算价。 B、施工技术措施项目费：能计量的以中标人投标报价的综合单价为准，按实际工程量按实办理结算；不能计量，以项为单位的，按投标的价格综合包干使用，不再做任何调整。 3、规费：按投标费率结算，若中标人的投标报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。 4、安全文明施工专项费按渝建发[2010]158号文的规定之合格标准进行结算。 5、税金：若投标报价税率与国家及重庆市有关规定费率偏高，则按国家及重庆市有关规定执行；若投标报价税率低于国家及重庆市有关规定，则按投标费率执行。 6、设计变更及调整、施工过程中出现新增项目价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，工程施工中出现新增项目，由中标人在该变更、新增项目启动前14天内向监理单位、招标人提出，经招标人、监理单位审核同意后调整。调整方法如下： A．工程内容与投标报价的工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按投标时的相同子项或类似子项的综合单价执行（类似子项的综合单价由招标人审定）； B．工程内容如有与工程量清单不同的子项，按《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008），《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）及重庆市有关补充规定，以定额计价模式编制工程预算，人工、材料价格按投标价格，投标书中没有的人工、材料价格以发包人和监理工程师认质核定的价格为准，经发包人审核同意后，按该部分造价总价下浮15%后（下浮基数不含材料价差、人工价差、按实计算费用、税金、安全文明施工专项费）办理结算。 7、合同约定费用：按合同约定办法结算，其余未涉及的在施工合同中约定。 8.投标人工程量清单总报价应与投标函报价一致，否则视为对招标文件不响应按废标处理。提供已标价工程量清单的光盘一张，电子投标文件应与书面投标文件一致，当二者出现不符时，按废标处理。 9.以下内容产生的措施费、风险费由各投标人自行考虑计入投标报价内，结算时不予调整： 1）已完工程保护费用； 2）施工配合费（包括总包服务费）； 3）投标人为完成承包内容按照国家现行有关建筑工程规范、规程要求，为保证工程的质量和安全必须采取的特殊措施以及配套完成的工作内容所需的费用； 4）除工程量清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的技术措施项目外的所有的施工措施变化均不调整（包括与施工工程毗邻建筑的防干扰保护措施以及使用土建承包单位的垂直运输机械产生的费用）； 5）由于施工措施或防护措施不当而造成的关联工程问题的处理； 6）本招标文件承包方式风险； 7）配合招标人的其他分包工作而采取的施工措施； 8）甲供材料的配合工作。 9)施工中发生的深化设计费。 10)高温补贴费。 11)易撒漏物资密闭运输的费用。 12)建筑垃圾外运费。 13)其他政府规定的按实计算的费用。 14）、材料的所有检验费（包含装饰材料的消防检验等特殊检验费）。 10、其他说明： 10.1按政策和合同约定的应由中标人交纳的各种保险费由投标人自行投保，保险费由中标人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中，招标人不再另行计费。 10.2投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、施工情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 10.3、工程施工的周转性材料及中小型机械25km以上的超运距费用、建筑垃圾弃渣费、因环保部门规定收取的工程排污费、按实计算的特殊检验试验费，招标代理费及综合服务费，由投标人根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中，招标人不再另行计费。 10.4本工程实行社会审计单位审计，发包人与承包人的竣工结算金额应以最终经审计审定的结算金额为准。审计费按下列支付方式之一执行：1.审减率≤3％时，由发包人支付；2. 审减率超过3%的部分，审计单位的审计费（包括超过3%的部分的基审费和审减效益费）由承包人按发包人与审计单位签订的合同标准承担相应的费用。 10.5该项目不能因为任何原因拖欠农民工工资，由此引发的任何责任由中标人全部承担；若出现拖欠农民工工资行为，招标人有权从中标人工程进度款中扣减直接支付给农民工。 |
| 10.3 | 招标代理费 | 在领取中标通知书前，由中标人应向招标代理机构交纳招标代理服务费，招标代理服务费按国家发改委发改办价格[2003]857号文规定和国家发改委计价格[2002]1980号文规定，按照招标人与代理公司签订的代理合同进行计算，在发出中标通知书时，由中标人向招标代理机构交纳。招标代理费由投标人自行测算在投标报价中，不单列。 |
| 10.4 | 其他说明 | 合同签订前，业主有权对不平衡报价进行调整；合同签订后，投标人不得以各种理由（如清单工程数量与实际出入很大）提出清单单价的调整。 2、中标后，中标人报送现场安全文明施工方案至招标人，安全文明施工费用根据招标人审定的施工方案按实结算。 3、该项目在施工过程中与其他专业工程交叉施工，中标人应听从招标人的协调，做好相应的配合工作，相关费用已包含在综合单价中。 4、该项目内业技术资料必须与工程进度一致，若在施工过程中支付进度款时，中标人必须提供与进度支付相应的内业技术资料，若内业技术资料与施工进度款支付资料不一致时，招标人将不予支付进度款。 5、材料的二次及多次转运费由投标人自行考虑在投标报价中，中标后招标人不予任何补偿。 6、投标人自行踏勘现场，中标后的综合单价及总价均视为投标人已踏勘现场的情况下测算的。 7、总包单位的总包服务费由投标人自行测算在综合单价中，总包单位收取该项目的相关费用由中标人承担。 |
| 10.5 | 注册建造师资格证 | 投标人拟投入本工程项目经理的注册建造师资格证必须是网上能查核的 |
| 10.6 | 法定代表人约谈 | 中标企业在签订施工合同前，企业法定代表人必须参加巫山县相关部门组织的廉政合同和施工要求的约谈。 |
| 10.7 | 其他约定 | 违反《中华人民共和国招标投标法》，正在接受巫山县相关部门调查处理的企业不能参与本项目的投标，否则，投标无效。 |

## 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（13）两个以上投标人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一标段中同时投标。

（14）进入了北部新区建设局不良企业名单的单位。

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应 对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  招标人不组织，投标人自行踏勘现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

### 1.10  投标预备会

1.10.1  招标人不召开投标预备会。

### 1.11  分包

不允许。

### 1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3  投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函部分

（2）商务部分

（3）资格审查部分

### 3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式规定的投标保证金格式递交投标保证金。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的， 现场核查投标保证金的缴纳情况。在交易中心提供的“保证金缴纳情况表”上没有显示出单位名称的投标单位或没有按时足额缴纳投标保证金的投标单位，当场退还其投标单位的所有投标文件。涉及投标保证金其它方面的有效性问题，交由评标委员会评审。

3.4.3  招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5  资格审查资料

按投标人须知前附表1.4.1规定执行

### 3.6  备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件正本一份，副本两份。正本与副本不一致时，以正本为准。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

详见投标人须知前附表5.2条

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的 中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同 时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件 第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。

重新招标后投标人仍少于三人，按法定程序开标和评标，确定中标人。

### 8.2  不再招标

重新招标后所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。其他项目，招标人可以自行决定不再招标。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行 贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方 式干扰、影响评标工作。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审 和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关 行政监督部门投诉。

## 10.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 评标办法(经评审的综合评估法)

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 本条正文内容由下述内容完全代替： 本标段施工招标评标采用经评审的综合评估法，按照以下原则确定中标候选人： 评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及量化标准进行评分，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。得分相等时，投标报价低的优先，投标报价也相等的由招标人自行确定。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定； 2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4.投标文件的编制符合第二章3.7款的规定。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全，符合招标文件规定。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 必要合格条件 | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 |
|  |  |  | 安全生产条件 | 具备有效的安全生产许可证，法定代表人、拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员，具备相应的安全生产考核合格证书且符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 入渝备案证 | 如为市外施工企业需提供有效的入渝备案证 |
|  |  | 附加合格条件 [提示：不选或者选择一项或者多项] | 财务状况 | / |
|  |  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 信誉 | / |
|  |  |  | 项目经理资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其它 要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 不接受 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定，并符合下列要求： 投标保证金为无条件担保； 投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致； 投标保证金的金额符合招标文件规定的金额； 投标保证金有效期为投标有效期加30天； |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 已标价 工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，且投标报价不得高于招标人公布的最高限价。各投标人必须将列出的主要材料清单项附在清单报价表的末页，否则视为对招标文件不响应，按废标处理。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定，且投标文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2.1.4 | 施工组织设计评审标准 | 施工方案与技术措施 | 不设置施工组织设计评审。 |
|  |  | 质量管理体系与措施 |  |
|  |  | 安全管理体系与措施 |  |
|  |  | 环境保护管理体系 与措施 |  |
|  |  | 工程进度计划与措施 |  |
|  |  | 资源配备计划 |  |
|  |  | 施工设备 |  |
|  |  | 试验、检测仪器设备 |  |
| 2.2 | 详细评审标准 | 投标报价分值构成 （总分100分） | 1. 投标总报价： 80 分 2. 2.主要清单项目综合单价： 10 分；开标时，从给出的15项清单项目中当众随机抽取 10 项进行评分，每项 1分。 供抽取的清单项目编码将在招标补遗中明确。 3. 诚信综合评价得分：10分 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 评标基准价计算方法 | 投标总报价 | 所有投标人（招标人设有最高限价的，则投标总报价高于最高限价的除外）的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后取算术平均值作为为投标总报价的评标基准价。 |
|  |  |  | 主要清单项目综合单价 | 进入前七名且资格审查合格的投标人同一主要清单项目综合单价报价中，去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为该项综合单价的评标基准价。 注：资格审查不合格的投标人的主要清单项目综合单价不纳入其评标基准价的计算。 |
| 2.2．1 | 详细评审标准 | 允许偏差范围 | 投标报价的偏差率在下列范围内（含上、下限）为有效投标报价，投标报价的偏差率在下列范围之外的得零分：－15%至＋3%。 |
| 3 | 评 标 程 序 | 1、先对资格审查部分进行评审，评审合格后按本章第3.3.4项的规定对投标报价有算术性错误的进行算术性错误修正，并按投标人经修正后的投标总报价由低到高排序，取前七名进行评审。 2、对排在前七名的投标人的投标文件，按本章评标办法第3.1款至3.6款规定的程序进行评审，并按本附表第2.2项规定的评分标准评审计分，并对各投标人的投标总价和主要清单项目综合单价所得分值进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。排在第七名之后的所有投标文件将不再评审。 3.如果未能评出三名合格的中标候选人，则应从排名第八的投标人开始依次、逐一递补并按本章评标办法第3.1款至3.6款规定的程序进行评审，直至评出三家合格的中标候选人为止。 4.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 |
| 3.2.1 | 详细评审方法 | 投标总报价得分(A) | 投标总报价在评选标底浮动范围－15%—+3%（含－15%和+3%）内者，得基本分50分。在此基数上，投标报价与评标基准价相比，每上浮1%扣2分，每下浮1%加2分，最多扣6分或加30分。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  |  | 主要清单项目 综合单价得分(B) | 主要清单项目综合单价超出规定偏差范围的，该项得零分，在允许偏差范围内的，每项得本附表2.2.1规定分值得满分1分，在此基础上，每增加1%扣0.4分，每减少1%扣0.2分，扣完为止。 同理计算出各投标人所报主要清单项目综合单价报价的得分。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  |  | 诚信综合评价得分 （C） | 按照《重庆市建筑施工企业诚信综合评价暂行办法》（渝府发〔2012〕65号）规定7月1日开始执行。 企业诚信综合评价得分 计算公式：（某一投标人的诚信综合评价分/参加本标段投标的投标人中诚信综合评价分最高值）*10 *100%。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。企业诚信综合评价分以投标截止时间市工程建设招投标交易中心网站上公布的分值为准。具体分值在开标时查询并按上述计算方法直接计算出企业诚信综合评价得分交评标委员会。 |
| 3.2.1 | 详细评 审方法 | 投标人得分 | 1. 按插入法计算得分。 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 2.投标人报价得分＝A+B+C。 |
| 3.4 | 评标结果 | 本款正文内容由下述内容完全代替： 3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 |
| 3．5 | 定标说明 | 经评标委员会评审后得分最高的为第一中标候选人，若第一中标候选人放弃中标，由第二中标候选人作为中标人。若第二中标候选人的投标报价高于第一中标候选人投标报价，则以第一中标候选人的投标报价作为中标价；若第二中标候选人的投标报价低于第一中标候选人投标报价，则以第二中标候选人的投标报价作为中标价。若第二中标候选人放弃中标，由第三中标候选人作为中标人。若第三中标候选人的投标报价高于第一中标候选人投标报价，则以第一中标候选人的投标报价作为中标价；若第三中标候选人的投标报价低于第一中标候选人投标报价，则以第三中标候选人的投标报价作为中标价。 |

## 1.  评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

## 2.  评审标准

### 2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4  施工组织设计评审标准：见评标前附表。

### 2.2  详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

## 3.  评标程序

## 3.  评标程序

### 3.1  初步评审

3.1.1 评标委员会要求投标人必须提交第二章“投标人须知”第1.4.1项和第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理（适用于未进行资格预审的）。

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项、第 2.1.4 项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第 2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审（适用于已进行资格预审的）。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2  详细评审

详细评审标准：见评标办法前附表。

### 3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投 标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附表一：

无效投标文件情况一览表

| 招标文件 章节号 | 条款名称 | 无效投标文件条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章 3.4 | 投标保证金 | 未按招标文件的要求提交投标保证金的。 |
| 第二章 4.1.1 | 投标文件的密封 | 投标文件未按招标文件的要求密封的。 |
| 第二章 4.2.5 4.2.6 | 投标文件的递交 | 投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；递交投标文件的人员不符合规定的。 |
| 第二章 5.2. | 开标程序 | 投标人的法定代表人或项目经理未参加开标会的。 |

废标情况一览表

| 招标文件 章节号 | 条款名称 | 废标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章 3.2 | 投标报价 | 投标人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差， |
|  |  | 招标人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），投标人不得修改。 |
|  |  | 如设置了最高限价，投标人的投标报价不得超过最高限价。 |
| 第二章 3.4 | 投标保证金 | 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式，缴纳方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。 |
| 第三章 3.3 | 初步评审 | 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。 施工组织设计采用符合性评审，经评审为合格的投标文件进入详细评审，不合格的投标文件作废标处理，不再进入详细评审。 |
|  |  | 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理： （1）第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形的； （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
|  |  | 投标报价有算术性错误的，评标委员会按招标文件规定的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确 认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 |

# 第四章 合同条款及格式

一、合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施

（工程名称），已接受            	（承包人名称，以下简称“承包人”）对该工程 	标段施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1.  本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

2.  工程规模：

承包范围：

3.  签约合同价：人民币（大写）     	元（¥        ）。其中安全文明施工专项费用：人民币（大写）        元（¥        ）。

4.  承包人项目经理： 	。

5.  工程质量符合 	标准。

6.  承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.  发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.  承包人应按照监理人指示开工，工期为 　	日历天。

9.  本协议书一式 	份，发包方执　　份，承包方执　　份。

10.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发 包 人（公章）：                 承 包 人（公章）：

法定代表人：　　　　　　　　　　　法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

邮政编码：                        邮政编码：

年　　月　　日　　　　　　　　　　　   　　　　年　　月　　日

## 二、通用合同条款

采用中华人民共和国《标准施工招标文件（2007年版）》（中国计划出版社）第四章第一节的《通用合同条款》。

第三部分 专用合同条款

1.  一般约定

1.1  词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人:    重庆长江三峡旅游开发有限公司

1.1.2.3承包人:

1.1.2.6监理人:

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程:

1.1.3.3临时工程:施工临时供水、供电、施工道路、施工临时设施及临时维护结构等

1.1.3.4单位工程:

1.1.3.10永久占地:

1.1.3.11临时占地:   如有，承包人根据需要自行考虑

1.1.4日期

1.1.4.5缺陷责任期:  按照国家有关标准及规定

1.4  合同文件的优先顺序

合同文件的优先顺序: ⑴ 合同协议书，⑵ 中标通知书，⑶ 投标函及投标附录，⑷ 专用合同条款，⑸ 通用合同条款，⑹ 技术标准和要求，⑺ 《招标文件》，⑻ 图纸，⑼ 已标价工程量清单，⑽ 其他合同文件。

1.5  合同生效的条件

合同生效的条件:  订立书面合同后7日内，应送建设行政主管部门备案。

1.6  图纸和承包人文件

1.6.1发包人提供图纸的期限、数量:  签订合同5日内提供施工图纸叁套，如需增加,由承包人承担费用。

1.6.2承包人提供的文件范围:  施工竣工资料及竣工图

承包人提供文件的期限、数量: 工程竣工验收合格后30天内提供施工竣工资料及竣工图陆套，电子版一套。

监理人批复承包人提供文件的期限:  收到后14天内

1.6.3监理人签发图纸修改的期限:  不少于该项目工作施工前14天

1.7  联络

1.7.2联络送达的期限:  当事人根据实际情况具体规定各类文件的送达时间、地点。

2.  发包人义务

2.3  提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间:   开工前 。

2.8  其他义务

发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间：       无     。

3.  监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人事先批准行使的权力:   下达停工及设计变更的权力。

4.  承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容:  承包人应施工场地道路的通畅，并服从监理及发包人的统一调配，做好巫山神女酒店工程的其他工程的配合及成品保护工作。承包人应自行修建场地外的临时施工道路，且被占用的场地道路应该修复到原来状态，而且要保护好这些道路下的管网等城市基础设施。

承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法:  相关费用已纳入清单报价中，发包人将不再另行计量支付。

4.2  履约担保

承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间:

履约担保的金额：工程中标价的10%。

履约保证金（履约保函）提交时间：中标公示结束后7个工作日内，否则视自动放弃中标，且招标人没收其投标保证金，招标人有权选择第二中标候选人为中标人，价格执行第一中标候选人的价格。

退还期限及方式：工程取得竣工验收合格证后5个工作日内退还履约保证金，缴纳的履约保证金不计利息。

4.3.2分包的内容

当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人:　工程发生专业分包，必须经发包人认可后方能实施。

详见附件四《拟分包项目情况表》

4.4 承包人项目经理

4.4.1本工程项目经理、技术负责人必须严格按承包人投标时所报人员进行配备，未经发包人和监理人的书面认可，承包人不得更换。如承包人未经业主和监理同意更换项目经理和技术负责人，每更换一人，发包人处以10万元人民币违约金；如承包人经发包人和监理人同意更换项目经理和技术负责人，每更换一人，发包人也要处以2万元人民币违约金。承包人的项目经理和技术负责人短期离开施工场地，应事先征得发包人和监理人同意，并委派代表代行其职责。如承包人项目经理和技术负责人在施工期间擅自离开工作岗位，每离开一天，发包人处以每人2000元违约金。

4.11  不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：　无

5.  材料和工程设备

5.1  承包人提供的材料和工程设备

5.1.1承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：

（1）承包人负责采购的材料设备，必须保证所采用的材料设备符合图纸技术要求、国家和地方现行规范标准和招标文件要求，并提供响应的质量证明资料，并按相关规定检验后方能使用 。

（2）本工程所需的主要材料（设备）须采用规定品牌（厂家）的产品，若中标人选用与之相当的品牌（厂家）的产品，应在采购前十四日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知招标人，招标人收到中标人的书面报告后十四日内予以确认，经招标人认质、封样（如有必要）后中标人方可采购进场。招标人认为中标人所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以设计和监理书面意见为准），不能适用于本工程，招标人有权按招标文件中约定的该材料品牌中指定一种供中标人使用，招标人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用；中标人拒绝按招标人要求更换，该种材料改为第三方供货，招标人收取中标人该类材料费的5%作为违约金。

（3）招标人暂定材料部分：招标人暂定的部分材料，中标人应提前十五个工作日将该类材料的需要计划上报招标人，招标人在十五个工作日内核定品牌和价格，中标人按招标人核定的品牌和价格进行采购，并按相关规定计取采购保管费。若中标人与招标人未就材料品牌和价格达成一致意见，该种材料改为第三方供货，招标人收取中标人该类材料费的5%作为违约金。。

（4）承包人自主报价和自报品牌的材料，发包人如没有提出异议，承包人必须按投标报价时的品牌采购用于本工程，价格按投标报价执行；如发包人对投标报价品牌提出异议，承包人另行报送相关材料品牌，由发包人核定品牌，价格按投标报价执行。

（5）所有材料货到现场后，承包人应立即通知发包人和监理人到场检查货物数量、质量和相关证明文件，检查合格后由监理工程师签字后才能投入使用。

5.1.2承包人报送监理人审批的时间:    报送后14天内

5.2  发包人提供的材料和工程设备

5.2.1材料的名称、规格、数量和价格：  施工中根据实际情况确定

材料的交货方式、地点和日期：　施工中根据实际情况确定

工程设备的名称、规格、数量和价格：　　施工中根据实际情况确定

工程设备的交货方式、地点和日期：　　施工中根据实际情况确定

5.2.3材料和工程设备的接收、运输与保管：　由发包人自行负责

6.  施工设备和临时设施

6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围: 　承包人应自行负责并安排施工临时用水用电线路的接入（包含安装计量装置、隔离开关盒及其他必须配件），相关费用（设备及安装费等）在投标报价中考虑，发包人不再另行计量支付。

临时占地的申请:　　　　无

临时占地相关费用:　　　无

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

7.  交通运输

7.1  道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：承包人。

承包人承担涉及施工中的占道、其他工程的成品保护和恢复等工作。

承包人应负责维护施工中道路车辆及行人的通行，临时交通警示设施的设置；

相关费用：     承包人负责

7.2  场内施工道路

7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：　　承包人负责

7.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担: 承包人已考虑在相关投标报价中，发包人不再另行计量支付

7.4  超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担:　无

8.  测量放线

8.1  施工控制网

8.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限： 无约定

施工控制网的测设：   由承包人负责

报监理人审批施工控制网资料的期限：发出开工通知后3天

9.  施工安全、治安保卫和环境保护

9.1   发包人的施工安全责任

增加下列项：

9.1.4 发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发［2008］177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发）［2008］169号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。

9.2  承包人的施工安全责任

增加下列项：

9.2.8承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发［2008］177号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。

9.3   治安保卫

9.3.1 现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人负责

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制　由承包人编制，并由承包人承担施工安全保卫工作及夜间施工照明安全保卫工作。

9.４  环境保护

增加下列项：

9.4.7承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发［2009］13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场为文明施工标准》（渝建发［2008］169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

10.  进度计划

10.1   合同进度计划

承包人编制施工方案的内容： 承包人应根据施工内容编制总工程和各分部分项工程施工方案。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限： 施工组织设计方案在开工前7日内提供。

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限： 监理人在征得发包人同意后，收到施工组织设计和进度计划七日内审查确认。

11.  开工和竣工

11.4   异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围： 　见国家有关规定

11.5   承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法： 　5000元/天

逾期竣工违约金的限额： 最高不超过签约合同价的3% 。

11.6  工期提前

提前竣工的奖励办法： 　无约定

12.  暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形： 由于承包人原因的暂停施工造成发包人的损失由承包人赔偿。

承包人暂停施工的责任：由承包人引起暂停施工的，承包人应承担相应的违约责任。

13.  工程质量

13.1  工程质量要求

增加下列项：

13.1.4发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行以下规定：

工程质量达到国家现行相关施工质量验收规范和本工程设计文件的要求，并一次性验收合格

13.1.5发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。

13.2  承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限： 与施工方案同时提交。

14.  试验和检验

本工程所涉及的所有一般及特殊的试验、检验费（含装饰材料消防检验）已由承包人在报价中自行综合考虑，发包人不另外支付费用。若承包人不进行试验，检验，发包人有权自行委托，并按200%的金额从承包人工程款中扣除。

15.  变更

15.1  变更的范围与内容：

变更的范围与内容：　非业主自身原因改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更范围。

15.3  变更程序

15.3.2变更估价

承包人提交变更报价书的期限：　承包人应在收到变更指示或变更意向书后的7天内，向监理人和发包人提交变更报价书。

监理人商定或确定变更价格的期限：　监理人和发包人应在收到承包人变更报价书的7天内与承包人商定或确定变更价格。

15.4  变更估价的原则

变更估价的原则：本合同采用固定综合单价合同，合同单价不因劳务和材料价格的浮动、招标中提供的技术资料的误差、现场平基后地貌标高的误差、现场停水、停电等或其他因素产生的合同实施成本的变动而进行调整。

工程变更、新增工程和招标范围未报价部分的合同价款调整方法：

A、已报价的工程量清单中有适合于变更工作的子目的，采用该子目的单价；

B、已报价的工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价；

C、已报价工程量清单中无适用或类似子目的单价，结算按以下原则执行：

按重庆市装饰工程计价定额（CQZSDE-2008）》、《重庆市安装工程计价定额（CQAZDE-2008）》及配套的2008年《重庆市建设工程费用定额》和《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》以定额计价模式编制工程预算，人工、材料价格按投标价格，投标书中没有的人工、材料价格以招标人和监理工程师认质核定的价格为准，经招标人审核同意后，按该部分造价总价下浮15%后（下浮基数不含材料价差、人工价差、按实计算费用、税金、安全文明施工专项费）办理结算。

15.5  承包人的合理化建议

15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法：双方协商解决

15.8  暂估价

15.8.1发包人、承包人在采用招标方式选择供应商或分包人时的权利与义务： 由承包人选择，发包人认可

15.8.3不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：    发包人

16.  价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：   不予调整

17.  计量与支付

17.1  计量

17.1.3计量周期

本合同的计量周期： 　每月25日前按照工程实际形象进度计量。

17.1.5总价子目的计量

总价子目的计量方法：按监理人批准的各阶段工程形象目标进行计量。

17.2  预付款

17.2.1预付款

预付款额度和预付方法：　预付款为合同价款总额的10%，在承包人向发包人提交了符合合同约定的履约保证金或保函，且签定合同后15个工作日内支付承包人。

17.2.2预付款保函

预付款保函的提交时间：　　　　无采用。

17.2.3预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：　付款额达到40%合同价款时，开始逐月按比例扣回预付款，并在付款额达到60%的合同价时全额扣完。

17.3  进度款

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数：     一式陆份

进度付款申请单的内容：     按发包方或监理人提供的样表填写

17.3.3进度付款证书和支付时间

发包人支付工程款的计算及支付方法：

1）、每月25日中标人报送工程进度款给招标人，招标人在收到工程进度款申请后10个工作日内予以审定，在次月15日前按审定进度造价的70%支付给中标人。

2)、累计支付工程进度款达到招标人审定后的合同价款的80%时,暂停支付，待工程完工双方办理结算后30日内支付至结算价的90%；结算经审计后10日内支付至审定工程造价的95%，保修金为5%，。

政府投资进度款支付方法：    　　　　／

17.4  质量保证金

17.4.1质量保证金的金额或比例：  工程结算造价的5% 。

质量保证金的扣留方法：　　质保期结束后一次性付清（不计利息）。

17.5  竣工结算

17.5.1竣工付款申请单

竣工付款申请单的份数和提交期限：　在工程结算经审计后14天内提交5份。

竣工付款申请单的内容：　竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

17.5.2审计费用支付办法：本工程实行社会审计单位审计，发包人与承包人的竣工结算金额应以最终经审计审定的结算金额为准。审计费按下列三种支付方式之一执行：1.审减率≤3％时，由甲方支付；2. 审减率超过3%部分，审核单位审减效益费由承包人按发包人与指定审计单位签订的合同标准承担。

17.5.3  竣工结算的修正原则：

若承包人的投标报价文件未按发包人提供的工程量清单格式填写(如：未按发包人清单的项目特征填写，修改按发包人的工程量填写等)。若在评标时未发现，发包人将按照最不利于承包人的原则进行修正，对修正的结果承包人应无条件接受，同时发包人将没收承包人的履约保证金。其修正原则如下：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）单价与总价之间不一致时，应以总价为准，并修改单价；

（4）若承包人未对招标提供的工程量清单报价，视为其价格包含在其它项目中；

（5）若在评标时未予发现，在合同实施中仍将按上述办法进行修正。

17.6  最终结清

17.6.1最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限：　质量保修期满后28天内提供最终结清申请单一式伍份。

18.  竣工验收

18.2  竣工验收申请报告

竣工资料内容：    按相关规定

竣工资料份数:   工程竣工验收合格后20天内向发包人提交一式陆套，另附电子文件一套，可晒的签字齐全的玻璃纸竣工图一套。

18.3  验收

18.3.5实际竣工日期：　按通用条款约定的执行。

18.5  施工期运行

18.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备：　无

18.6  试运行

18.6.1试运行的组织及费用承担：　　由承包人组织，试运行费 由承包人承担。

18.7  竣工清场

18.7.1竣工清场：　　　由承包人负责相关工作及费用

18.8  施工队伍撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：　工程竣工移交后7天承包人全部撤离，延期撤离造成发包人增加的费用，应由承包人承担。

19.  缺陷责任与保修责任

19.7  保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：以工程质量保修书为准。

20.  保险

20.1  工程保险

投保人：　承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险、以及以下所要求的各种保险，投保所需的费用已含在投标报价中，由承包人自行承担。

投保内容：　按通用条款20.1、20.2、20.3、20.4、20.5条执行。

保险金额、保险费率和保险期限：  施工期间承包人按照国家法律法规规定办理

20.4  第三者责任险

第三者责任险的保险费率：　　　　无

第三者责任险的保险金额：　承包人按照国家法律法规规定办理

20.5  其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：　承包人按照国家法律法规规定办理

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

保险条件：　承包人应以发包人和承包人共同名义对由承包人风险造成的事故提供保险。

承包人提交保险凭证的期限：　施工合同签订后10日内

20.6.4对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和（或）发包人负责补偿的范围与金额：　保险赔偿与实际损失的差额由承包人补偿。

21.  不可抗力

21.1  不可抗力的确认

不可抗力的范围：　在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等。

21.3  不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误由合同双方按以下方法承担：　　按通用条款约定的执行。

22.  违约

22.1承包人违约

应承担的其他违约责任：

A、承包人在施工中没有领会发包人意图或不明确施工要求而又不向发包人求证明确，致使施工不能达到发包人要求的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失，工期不得顺延。

B、承包人未严格按照发包人提供的施工图要求以及国家、地方现行规范要求的工程质量标准施工，每违反一次承担￥10000元的罚金，且承包人必须按照发包人要求的时间进行整改。

C、未经发包人许可，承包人擅自将所承包的工程转包和分包，一经发现，发包将处以本工程承包人中标价总额1%的违约金，并无条件改正，工期不得顺延。

D、承包人不能因为任何原因拖欠农民工工资，因此引发的任何责任由承包人全部承担；出现拖欠农民工工资行为，发包人有权从承包人工程进度款中扣减直接支付给农民工。

E、承包人派往施工现场的项目经理、技术负责人每周在现场的时间不得少于5天，否则发包人有权终止合同。

24.  争议的解决

24.1  争议的解决方式

争议的解决方式：　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第二种方式解决:

（一）提交重庆仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程所在地人民法院起诉。

25、补充条款

25.2 承包人应按相关规定，保证按时支付民工工资。如因承包人原因，造成拖欠民工工资事件的发生，发包人有权将工程进度款优先偿还给民工。

25.3 安全文明施工内容：按照渝建发[2006]177号文之规定执行。

25.4安全文明施工取费：该工程按实际获得的等级执行。

25.5工期延误罚款按监理工程师和发包方工程部确认的延误天数乘以5000元计算。

25.6临路边的施工部分必须的垂直防护架、水平防护架，由承包人编制详细的施工方案，经发包人对防护范围审批后执行，费用已包含在投标报价中，不另行增加费用。如因承包人未严格按方案执行而发生事故，造成的损失由承包人全部承担。

25.7工程保修按《建设工程质理管理条例》和《房屋建设质量保修办法》的规定执行。

在保修期内保修工程出现质量缺陷，承包人应在接到发包人保修维修通知后24小时内到现场了解情况，处理维修。防水工程在通知后3天内修复，其他部位在通知后5日内修复，保修维修通知以电话和传真方式通知承包人，承包人不按本约定按时进行保修，发包人可安排专业人员进行维修，所发生的费用在承包人预留的保修金中扣除，同时处罚承包人2000元违约金，也在保修金中扣除。保修期满2年，经重庆三峡旅游开发有限公司验收合格后，退还全部保修金给承包人。（保修金不计利息）

26违约处罚

26.1承包人应模范遵守国家及地方政府的各项法律法规，承包人违反国家及地方政府的各项法律法规而受到的惩罚或造成的不良影响（包括对发包人造成的不良影响）由承包人承担全部责任，发包人将追究由于承包人造成的不良影响进行赔偿。

26.2承包人应按现行有关安全文明施工的要求，按渝建发（2000）39号规定创建规范的施工现场，包括施工现场内施工围墙、地面硬化、承包人施工场地相邻的施工道路的维修、场地和道路的排水、维修，宣传工作和标准化的现场管理标牌，费用由承包人负责。在上级职能部门、行政主管部门，发包人及监理单位的每月例行安全文明施工检查中，达不到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）合格标准，每发生一次处罚承包人10000元罚金。连续发生三次达不到合格，安全文明施工专项费不得计取。

26.3承包人不严格按《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》执行。在施工中违反《工程建设标准强制性条文》的有关规定或不按设计施工图纸、审核批准的施工组织设计和施工方案及现行施工验收规范和施工操作规程施工，经发包人或监理单位发现，除承包人应立即纠正整改外，每发生一次视情节轻重，处罚承包人1000元—20000元罚金。

26.4承包人施工中对各工序施工质量自检后，经发包人或质监站复查，发现还有分项、分部工程未能达到符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及有关的施工验收规范的有关规定，每发生一次处承包人违约金500元。

26.5承包人在施工过程中有不按《工程建设标准强制性条文》（第八篇）规定，被质监站或发包人检查发现，每发生一次，处承包人违约金500元。

26.6现场安全文明施工经市安检站依照《建筑施工安全检查标准》（JCJ59-99）检查，每发生一项不达标提出要求整改的，每项处承包人违约金500元，提出要求停工整改的，每发生一次，处承包人违约金2000元。

26.7工程施工进度没有按监理单位和发包人审定的当月施工进度计划完成，当月处罚承包人违约金1000至2000元，如在次月将上月延误的工期全部追回，可将上月的工期延误罚款退回，或在后期将前面延误的工期全部追回，保证按合同工期完成的，工程竣工时，可将前面的工期罚款全部退回。在按阶段付款时，发包人、监理方、承包人三方共同对各阶段工期提前或延误进行确认，并分析原因，找出解决问题的办法，共同确定可顺延的工期，保证工程按时完工。

26.8 单位工程竣工，经发包人、监理单位、设计单位、地勘单位共同按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）及有关的施工验收规范验收，和发包人的观感检查标准检查验收，未一次验收达到合格，处承包人违约金5000至10000元。

26.9承包人不按约定的合同竣工时间，完成工程施工和验收，无条件交付给发包人，或以任何理由和借口拖延交付，如发生承包人拖延工期或借口拖延交付竣工工程，发包人有权采取一切必要的措施保证发包人按时验收接管全部工程，并顺利向购买人移交。发包人除处罚承包人本合同结算总价的3%违约金，同时承包人承担发包人采取必要措施过程中发生的全部费用和承包人自身的一切损失。

26.10未尽事宜另以补充协议的方式进行完善。

工程质量保修书

发包人（全称）：重庆长江三峡旅游开发有限公司

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                         签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体的保修内容约定如下。

承包人承包的工程范围        。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

装修工程为     2       年；

其他项目保修期限约定如下：

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，其费用在质保金中扣除。

2、发生紧急抢修事故的，承包在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施抢修。

4、质量保修完成后由发包人组织验收。

四、保修费用造成质量缺陷的由责任方承担。

五、其他

双方约定的其它统筹质量保修事项：

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。

发  包  人：（公章）               承  包  人：（公章）

法定代表人：                      法定代表人：

年     月     日                  年     月   日

第五章 工程量清单

1. 工程量清单及最高限价的编制说明

1.1本工程量清单及最高限价是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2008）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（渝建发［2009］29号）、2008年重庆市工程计价定额编制。规范计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3工程量清单中给出的工程量是估算量或暂定量，是为投标报价确定的共同的基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定，由承包人按本章1.1规定的计量方法，以发包人或监理人认可的尺寸、断面计量，按工程量清单中所报的单价和总价及合同中另有规定的发包人或监理人同意的单价和总价计算支付额。

2. 投标报价说明

2.1不管工程量是否列出，工程量清单中的每一子目都应填报单价或总价，且只允许有一个报价。承包人未填报单价或总价的子目，其费用应视为已包括在工程量清单中其他相关子目的单价和总价之中，承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填报单价或总价的工程工程，但不能得到额外的结算与支付。

2.2除非合同另有规定，标价的工程量清单中的单价和总价均已包括了承包人为实施和完成合同工程所需的人工费、施工机械使用费、材料费、企业管理费、利润等费用，以及合同文件中明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和一般风险。

2.3按基准日期前的法律、法规规定，承包人因承包本合同工程缴纳的各种规费和一切税费均由承包人承担，并包含在所报投标总价中。

2.4工程保险和第三者责任险应根据专用合同条款第20.1款和第20.4款规定的保险金额和保险费率计算保险费（如无规定，则不需报价），并列入工程量清单中的其它工程清单计价表。除工程保险和第三者责任险以外，所有本合同规定的其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

2.5单价和总价应以人民币报价，付款也按人民币支付。

2.6对工程施工和材料等的一般要求和说明，未在工程量清单中完整重述或摘录，在填报工程量清单的每个子目前应参见合同文件、技术标准和要求及图纸的相关内容。

2.7工程量清单中所列工程量的变动，不应降低和影响合同条款的效力，也不应免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2.8安全文明施工专项费用是专用于建设行政主管部门特别强制要求采取的安全文明施工措施的费用，其内容、计取标准和支付办法，应按重庆市建设行政主管部门强制性规定执行，并作为暂估价由发包人专项列入工程量清单表中，仅作为投标报价的共同基础。实际结算金额应按建设行政主管部门规定的标准和计算方式确定，并按规定的支付方式支付。

2.9图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的扩大或延伸。当各部分和工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2.10授予合同前发现的算术错误将由发包人按评标办法3.1.3条规定的原则予以更正。

2.11暂列金额

工程量清单中给出的暂列金额子目，除计日工外，投标人只需要直接将工程量清单中所列的暂列金额纳入投标总价并计取规费和税金，不需要在工程量清单中所列的暂列金额以外再考虑任何其它费用。包括在工程量清单中并指明为“暂列金额”的子目应按合同条款的规定由监理人指示和决定全部或部分使用，或根本不予动用。

2.12计日工

计日工属暂列金额，由监理人确定用于实施变更的零星工作的计价。计日工的估算数量已列入工程量清单中的“计日工计价表”，承包人在报价时只需按下列要求填报单价和合价，计日工数量不得更改。

（1）人工费：用于计日工的人工工时计算，应从工人到达工作现场开始到离开现场为止，但应扣除用餐和休息时间。与工班一起工作的领班也应计入，但不得计入管理人员的工时消耗。承包人从事零星工作的人工费用应按计日工计价表中适用的人工单价乘以实际工时计算。此单价将被认为包括承包人开支的所有费用，包括（但不仅限于此）支付工人的工资、交通费用、超时工资、辅助工资和附加工资，以及任何其它费用或按法律规定以其名义支付的费用；还应包括承包人的利润、管理费用、监督费用、财务和保险费用；工时记录、行政和办公费用；消费品、水、照明和电力使用费；小型运输工具、脚手架、车间、储藏间、轻便电动工具、手工设备和工具等的使用和维修费用；承包人职员、施工员和其它监督人员的监督费用；以及与上述有关的所有其它费用。

（2）材料费：用于计日工的材料消耗量应按实计量。材料费用将按计日工计价表中的单价支付，此单价已包括承包人的管理费用、利润以及材料原价加上运杂费、运输损耗费、采购及保管费、检验试验费和保险费等，并应提供到现场仓库。材料由仓库和堆放地运至施工现场的运输费用将按照计日工计价表中的人工和机械单价支付。

（3）机械费：已进场并用于计日工的机械设备应按实际台班消耗量计量，设备从停放地至工作地点间的往返路程所花时间也应计算在内。设备费用按计日工计价表中的相应机械单价支付。此单价将认为已包括折旧费、大修费、经常修理费、安拆费、场外运费、燃料动力费、机上人工费和其它费用，以及所有管理费、利润、以及与所使用设备有关的协调费用。

2.13暂估价

（1）材料、工程设备的暂估价

材料、工程设备的暂估价仅指此类材料、工程设备本身运至指定地点的价格，不包括这些材料、工程设备的安装、安装所必须的辅助材料、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次搬运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作所发生的费用，这些费用应包括在各相应子目的投标价格中。

（2）专业工程暂估价

专业工程暂估价是指分包人实施专业分包工程所有供应、安装、完工、调试、修复缺陷等全部工作的费用，包括管理费和利润，不包括规费和税金。

3.  其他说明

无

4. 工程量清单

另附

投标文件格式

## 目    录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）投标保证金

二、商务部分

（一）已标价工程量清单（含电子光盘）

三、资格审查资料

（一）投标保证金

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）近年财务状况表

（五）近年完成的类似项目情况表

（六）其他资料

## 一、投标函部分

（项目名称）施工招标

投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）投标保证金

1、 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 	    （工程名称）    	标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          	元（¥      	）的投标总报价（其中含安全文明施工专项费人民币（大写）          	元（¥      	））。，工期 	日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 		 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金凭据复印件一份，金额为人民币（大写） 	元（¥ 	 ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第 二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．                 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                    	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

2、 投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 12个 月 | 不超过 24月 |
| 4 | 分包 | 4.3.4 | 提交分包合同 |  |
| 5 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 见价格指数权重表 |  |
| … | …… | …… | …… |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                    	（签字）

年  月  日

3、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	       年    	  月              日

经营期限：

姓名：  	 性别：  	 年龄： 	 职务：

系 	                     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              	（盖单位公章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件

授权委托书

本人   	（姓名）系             	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	      （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改     	（工程名称）       标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：              	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 	                             	（签字）

身份证号码：

委托代理人：                 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

此处粘贴授权代理人身份证复印件

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件一式四份, 三份分别封装于正副本的投标函部分，一份受托人随身携带便于开标时身份符合性鉴定时的查验。

4、 投标保证金

此处粘贴投标保证金交款凭据复印件 并附注册地人民银行开户许可证复印件

## 二、商务部分

（项目名称）施工招标

投  标  文  件

商务部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　（签字）

年  月  日

### 附已标价工程量清单（含电子光盘）

## 三、资格审查资料

（项目名称）施工招标

投  标  文  件

资格审查资料

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）

年  月  日

目    录

（一）投标保证金

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）近年财务状况表

（五）近年完成的类似项目情况表

（六）其他资料

（一）投标保证金

附投标人银行基本帐户开户证明、银行转帐进帐单复印件，并加盖投标单位鲜章。

（二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

### （三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

### （四）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：应附提供合同协议书或中标通知书（二者取其一）和工程竣工验收书或竣工验收备案证明（二者取其一）。

### （六）其他资料