涪陵双宝隧道工程勘察招标

招　标　文　件

招标编号：HJBH2014-010

项目业主：  重庆市涪陵区城乡建设委员会  (单位盖章)

招标人：重庆市涪陵腾源开发建设投资集团有限公司(单位盖章)

招标代理机构：  重庆市环境保护工程监理有限公司(单位盖章)

编制人：　　王荔　　　资格（章）　渝建招证201100130号

审核人：　　王展　　　资格（章）　渝建招证20090071号

2014 年 9 月 30日

目   录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知	5

一、投标须知前附表	5

二、投标须知	16

（一）  总则	16

（二）  招标文件说明	17

（三） 投标文件的编写	19

（四） 投标文件的提交	23

（五）开标…………………………………………………………………………….24

(六)评标……………………………………………………………………………….24

(七) 授予合同…………………………………………………………………………27

(八) 重新招标和不再招标……………………………………………………………28

第三章 评标标准和方法（综合评估法）……………………………………………29

评标办法前附表……………………………………………………………………….31

1.  评标方法	31

2.  评审标准	31

2.1  初步评审标准	31

2.2  分值构成与评分标准	31

3.  评标程序	31

3.1  初步评审	31

3.2  详细评审	32

3.3  投标文件的澄清和补正	32

3.4  评标结果	32

第四章	合同条件及格式	35

第一部分：合同协议书	37

第二部分：勘察合同条款。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。40

第五章  勘察任务书	44

第六章 投标文件及格式	47

一、投标函部分	49

（一）投标函	52

投标函附表	53

（二）投标承诺书	54

（三）法定代表人身份证明	55

授权委托书	56

（四）投标保证金	57

二、资格审查部分	58

（一）投标人基本情况表	60

（二）项目管理机构。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。62

（三）其它资料。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。65

三 技术表部分（勘察大纲）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。66

四 投标文件封面格式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。68

第一章 招标公告

涪陵双宝隧道工程勘察

招标编号：HBJL2014-010

1. 招标条件

本招标项目涪陵双宝隧道工程已由重庆市涪陵区发展和改革委员会以涪发改委〔2014〕534号文批准建设，项目业主为涪陵区城乡建设委员会，代建单位（发包人） 重庆市涪陵腾源开发建设投资集团有限公司  ，建设资金来自 涪陵区财政资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的  工程勘察  进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参与投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1工程概况：涪陵双宝隧道西侧连接太极大桥，与百花路交，东侧下穿港务小区、洗墨路，与通洗路相接，采用立交方案，实现洗墨路、通洗路的互通。项目左线长510m（其中路基段60m，隧道段450m）；双宝隧道工程右线长510m（其中路基段50m，隧道段460m），项目估算工程费用11152.02万元，总投资约14523.05万元

2.2招标范围：满足发包人提交的设计方案中施工范围线内所有工程详细勘察以及提供相应的技术服务。

2.3计划总周期： 60  日历天（节点周期要求详见勘察合同）。

2.4质量要求：最终成果报告必须符合国家及各部委等有关部门的要求和规定并经甲方审查认可。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件：

独立企业法人，具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级，或同时具有工程勘察岩土工程专业甲级和工程勘察水文地质勘察专业甲级资质（若投标人是市外勘察设计企业，则必须提供有效期内的市外勘察设计企业入渝备案登记证）。（查验原件）；并在人员、设备、资金等方面具有相应的勘察能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3重庆市市外勘察企业按渝建发【2013】310号规定执行。

4. 招标文件的获取

4.1本工程招标无需报名，开标时直接投标，凡有意参加投标者，请于 2014   年 9  月 30  日起，在重庆市涪陵区公共资源交易中心信息网（http://www.flzbjy.com）下载本工程的招标文件、其他招标资料、答疑、补遗、限价等所有招标相关资料。

4.2本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时在重庆市涪陵区公共资源交易中心信息网（http://www.flzbjy.com）关注本招标项目相关修改或补充内容。不论投标人下载与否，招标人都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

4.3 招标文件每套售价 500 元，售后不退。投标人递交投标文件时现金支付购买招标文件的费用，否则招标人将拒绝接收其投标文件。

4.4 投标人将质疑发送至重庆市涪陵区公共资源交易中心信息网（http://www.flzbjy.com）“质疑区”，提出质疑时间应从本公告发布开始至 2014  年 10 月 10 日17 时（北京时间）前，过期不再受理质疑。

5. 投标文件的递交

5.1递交投标文件的时间为 2014   年   10 月   28  日    13  时   30 分至  14  时  00   分

地点为重庆市涪陵区公共资源交易中心三楼（涪陵区顺江大道6号）

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市涪陵区公共资源交易中心和重庆市招标投标综合网上发布。

7. 联系方式

招标人： 重庆市涪陵腾源开发建设投资集团有限公司

地  址： 涪陵区顺江大道16号

联系人：况先生

电  话：023-61030675

招标代理机构：重庆市环境保护工程监理有限公司

地   址：渝北区龙溪街道新南路9号15-3

联系人：王荔

电  话：023-67534482

2014年9月30 日

### 第二章 投标须知

### 一、投标须知前附表

| 项 号 | 条 款 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称 | 涪陵双宝隧道工程勘察 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 起点位于桥南路与百花路平面交叉口处，终点位于洗墨路与通洗路（设计中）交叉口附近 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 详见招标公告。 |
| 4 |  | 招标人 | 招标人：重庆市腾源开发建设投资集团有限公司 联系人：况先生 电话：023-61030675 |
| 5 |  | 项目审批 | 本招标项目经重庆市涪陵区发展和改革委员会以涪发改委〔2014〕534号文批准建设 |
| 6 |  | 资金落实情况 | 项目资金已落实 |
| 7 |  | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 满足发包人提交的设计方案中施工范围线内所有工程详细勘察以及提供相应的技术服务。 |
| 9 | 1.3 | 勘察周期要求 | 计划勘察总周期 60 日历天，完成详细勘察，投标人需根据招标人要求及时提交勘察成果（40日历天内完成外业并提交中间勘察成果）。 |
|  |  | 总周期 | 60日历天。 |
| 10 | 1.4 | 勘察质量要求 | 1.地质勘察要求：必须严格按照《建设工程勘察设计 管理条例》、《建设工程勘察质量管理办法》等法律法规的 要求，进行工程勘察活动，编制真实、准确的勘察文件。 2.测量要求：必须严格按照有关技术规范要求进行工程测量活动。 3.分阶段开展城市隧道工程勘察工作：按《重庆市房 屋建筑和市政基础设施工程勘察范围暂行规定》（渝建发 【2013】345号、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘 察阶段暂行规定》（渝建发【2013】346号）等文件要求， 按选址勘察（可行性勘察）、初步勘察、详细勘察和施工 勘察等分阶段开展城市隧道工程勘察工作，各勘察阶段均 应平行开展水文地质专项勘察，不得合并、减少勘察阶段、 范围和尝试。 4.勘察提交文件及深度要求： 提供合格的工程勘察成果资料，能满足施工图设计及施工过程中使用的要求并必须通过相关部门审查合格。 |
| 11 |  | 招标时间安排 | 1、本工程招标无需报名，开标时直接投标，凡有意参加投标者，请于 2014 年 9 月 30 日起，在重庆市涪陵区公共资源交易中心信息网（http://www.flzbjy.com）下载本工程的招标文件、其他招标资料、答疑、补遗、限价等所有招标相关资料。 招标文件每套售价 500.00 元，售后不退。投标人递交投标文件时现金支付购买招标文件的费用，否则招标人将拒绝接收其投标文件。 2、 2014 年 10 月 10 日17:00时前在重庆市涪陵区公共资源交易中心信息网（http://www.flzbjy.com）提出质疑，并自行上传。 3、2014年 10 月 13 日17:00时前在重庆市涪陵区公共资源交易中心信息网（http://www.flzbjy.com）自主下载答疑及补遗（如有）。 4、递交投标文件地点和时间： 地点：重庆市涪陵区公共资源交易中心（接标处） 地址：涪陵区行政服务中心三楼（涪陵区顺江大道6号） 时间：2014年 10 月 28 日 14 时至 00 时（北京时间） 特别提示：请各投标人按时、按规定地点递交投标文件，若因递交地址错误或时间延迟未能按要求递交的，后果由投标人自行负责。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 5、开标时间和地点： 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市涪陵区公共资源交易中心 |
| 12 |  | 招标资料下载 | 1、请各投标人在规定时间内（开标前）随时关注重庆市涪陵区公共资源交易中心信息网（http://www.flzbjy.com），下载本工程的招标文件、其他招标资料及其答疑文件、补遗、最高限价等所有招标相关资料。不论投标人查看、下载与否，招标人都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。 2、招标文件发出后，在投标截止日15天前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。 3、招标文件的修改都将在重庆市涪陵区公共资源交易中心信息网（http://www.flzbjy.com）上发布，招标文件一经招标人修改，都将以修改后的为准，对所有投标人均产生约束力。 4、电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。 5、招标人保证招标文件澄清或修改在投标截止时间15日前在重庆市涪陵区公共资源交易中心信息网（http://www.flzbjy.com）发布。为了使投标人在编写投标文件时有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以视其修改的工作量，酌情考虑是否延长递交投标文件的截止时间，并将修改后的递交投标文件截止时间在重庆市涪陵区公共资源交易中心信息网（http://www.flzbjy.com）发布，请投标人在规定时限内随时关注，否则由此产生的一切后果由投标人自负。 |
| 13 | 2.1 | 投标人资质 要求 | 本工程招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1、投标人必须同时具备下列资质（资格）： ①投标申请人必须是独立的法人单位。 注：提供有效的营业执照副本复印件，原件备查。 ②具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质，或同时具有工程勘察岩土工程专业甲级和工程勘察水文地质勘察专业甲级资质（若投标人是市外勘察设计企业，则必须提供有效期内的市外勘察设计企业入渝备案登记证）。 注：提供资质证书副本复印件，入渝备案登记证复印件（市外勘察设计企业提供），原件备查。 2、主要勘察人员（3人）资格要求 （1）勘察负责人1名：具有高级及以上技术职称或注册岩土工程师执业资格；提供职称证书或注册执业证书复印件，原件备查。 （2）专业勘察人员2名：其中1人必须具有高级及以上技术职称或注册岩土工程师执业资格；另外1人具有中级及以上技术职称。提供相应的职称证书或注册执业证书复印件，原件备查。 以上人员（含勘察负责人和专业勘察人员）需为投标人本单位在册人员，需提供2014年6月至投标截止时间任何一个月的社保证明材料，（须提供社保证明材料的复印件）（原件备查） 若投标人为市外企业，则需为入渝备案人员，提交有效的入渝备案登记证及登记备案的人员名单复印件，原件备查。 注：(1) 投标人必须随身携带以上所有复印件的原件并装入投标人自备文件袋，评标委员会审查时必须核验有关证明和证件的原件。如证书（或证件）因年检、换证等原因不能提供证书（或证件）原证的，投标申请人必须提供相关行政部门的有效证明复印件（查验原件），否则视为无效。 (2) 投标申请人必须全部满足以上所有资格条件并按要求提交相应资料才被视为资格审查合格； (3)被重庆市或涪陵区建设行政主管部门不良行为通报的，在通报公示期内不得参与投标（通报未注明公示期的从通报之日起6个月内不得参与投标）。 （4）被有关行政部门暂停投标资格期限未满的不得参与本次投标. |
| 14 | 2.2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 15 | 2.4 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 16 | 3.1 | 投标预备会议 | 不召开 |
| 17 | 3.2 | 踏勘现场 | 招标人不统一组织踏勘现场，投标人自行踏勘，踏勘的一切费用和风险由投标人自负。 |
| 18 | 9 | 投标文件 的组成 | 投标文件由投标函部分、技术标部分（勘察大纲）和资格审查资料组成。 |
| 19 | 11.1 | 费用计价及报价规定 | 投标人需对工程勘察费用进行报价。 1、工程勘察费包括详细勘察以及提供相应的技术服务等的全部费用。招标人除此以外不支付其它费用，除非合同中另有规定。 2、最高限价 本工程勘察费用严格按重庆市建设委员会相关规定要求执行。 本工程勘察费用采用02版工程勘察设计收费标准（计价格〔2002〕10号）的折扣费率报价，招标人设置最高限价费率为65%（含勘察测量）。各投标人的勘察费费率报价不得超过上述最高限价，否则按废标处理。 3、水、电、场地、道路、环保措施等费用由中标人承担，发包人协助办理相关手续，青苗赔偿及拆迁费用由发包人承担、中标人协助，相关费用不纳入投标报价中。 4、中标单位需根据审查合格的道路施工图结合钻孔柱状分析图出具土石比分析报告，此项费用为1万元包干，但不纳入评标。 5、中标人按规定缴纳2.8‰交易（综合）服务费，投标人将该费用纳入投标报价中。 注：勘察费用计取中的各类专业系数，严格按照02版工程勘察设计收费标准（计价格〔2002〕10号）相关规定，并结合实际勘察情况取定。勘察外业见证和勘察成果审查机构，由业主单位另行委托。 |
| 20 | 11.4 | 费用结算 | 以实际完成勘察工作量为基础计取勘察直接费，按02版工程勘察设计收费标准（计价格〔2002〕10号）执行中标费率折扣结算。 1）勘察工作按实结算的工程量以发包人确认的勘察方案并经发包人确认的勘察实际发生的、且符合规范的工程量为准。 2）勘察费用计取中的各类专业系数，严格按照02版工程勘察设计收费标准（计价格〔2002〕10号）相关规定，并结合实际勘察情况取定。 |
| 21 | 12 | 报价采用的 币种 | 人民币 |
| 22 | 13.1 | 投标有效期 | 从提交投标文件截止日起计算： 60 日历天 |
| 23 | 14.1 | 投标保证金 | 一、投标保证金的交纳 1、投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止3个小时前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面的保证金账户，否则，保证金无效。请投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2、投标保证金金额：5万元整 （人民币） 3、保证金缴纳账户及账号：见本项目招标公告上指定的保证金账户（任选其一） 联系人：常文 联系电话：023-72240077 注: 1、投标人在填写进账单或电汇凭证时，注明投标项目名称（可简写）。并在开标现场提交保证金银行交款回执单原件，以涪陵区公共资源交易中心现场核查到账时间为准，未按规定到账和未提供交款回执单原件者，按废标处理。 2、投标保证金有效期与投标有效期一致。 二、投标保证金的退还 未进入中标候选人名单的投标人保证金在评标结果公示无异议的情况下5日内退还，中标候选人保证金须在第一中标候选人和招标人签订合同后5日内退还。 |
| 24 | 15.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 25 |  | 是否退还投标文件 | 否 |
| 26 | 16.1 | 投标文件份数 | 正本一份，副本两份 |
| 27 | 16.3 | 签字或盖章 要求 | 按投标文件格式要求签字、盖章，副本可为正本的复印件。技术标部分为暗标，不区分正副本，盖章遵循投标须知17.1。 |
| 28 | 17.1 | 装订要求 | 本工程技术标部分《勘察大纲》采用暗标评审，应将投标函部分、技术标部分、资格审查资料各自分别装订成册。 1、投标函部分按照第六章“投标文件及格式”要求装订成册。 2. 技术暗标部分的装订要求： 技术标面页使用A4白纸面页，在面页右下角加盖投标单位公章后沿密封线折叠密封（厚度以不显示或者透视投标人公章为准）；面页及整个《勘察大纲》均不得显示与投标人企业有关的任何信息；不得编制页眉、页脚、页码、目录；《勘察大纲》装订用白色棉线左侧装订，不得使用塑料夹条、或特别标（注）记。装订中不得出现白页(封底统一用白底页例外)、残页和装置倒装页。《勘察大纲》文字部分纸张采用A4白纸，四号不加修饰的仿宋字体；图表可采用A3号图幅；图表内的字号大小不限；文字。违反上述任何一项，其技术部分得零分。 技术部分同时制作电子文件光盘一张（包含技术部分全部内容，同时装入“技术部分”小袋中）。 3.资格审查资料按照第六章“投标文件及格式”要求装订成册。 |
| 29 | 17.2 | 投标文件的密封 | 1. 投标文件包封由投标人自备。 1.投标文件袋使用自备的“资格审查资料”小袋 、“投标函部分”小袋 、 “技术部分”小袋以及“投标文件”大袋。投标文件包装袋由投标人自行选择，不作任何要求。 2.投标函部分装入“投标函部分”小袋中，密封并在封口处加盖投标人单位公章。封面按第六章投标文件格式中的封面格式贴在“投标函部分”小袋上并按要求签字、盖章。 3.技术部分装入“技术部分”小袋中，密封并在封口处加盖投标人单位公章。封面按第六章投标文件格式中的封面格式贴在“技术部分”小袋上并按要求签字、盖章。 4. “投标函部分”和“技术部分”小袋统一装入“投标文件”大袋中，密封并在封口处加盖投标人单位公章，封面按第六章的投标文件格式中的大袋封面格式贴在大袋上并按要求签字、盖章。 5.所有“资格审查资料”复印件应按照第六章规定的格式单独装订成册，装入“资格审查资料” 小袋内，密封并在封口处加盖投标人单位公章，封面按第六章的“资格审查资料” 小袋封面格式贴在“资格审查资料” 小袋上并按要求签字、盖章。此密封袋单独递交，不装入“投标文件”大袋内。 6.所有“资格审查资料”复印件的原件单独装入投标人自备的文件袋内，封面贴原件清单，并注明投标人名称、联系人及联系电话，此“原件资料袋”在开标会现场单独递交。不装入“投标文件”大袋内。 7.若投标人未按招标文件规定密封或标识、签字、盖章不符合招标文件规定的，其投标文件将被原封退还或按废标处理。 注：如投标文件在装袋时,太多无法装入一个投标文件袋,可自行增加同规格的投标文件袋，密封并按要求签字、盖章，封面按第六章的投标文件格式中的封面格式贴在袋上并按要求签字、盖章。 |
| 30 | 17.3 | 投标文件外包封格式 | 详见第六章投标文件封面格式 |
| 31 | 20.3 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律。 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场。 4. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效。 5.展示投标保证金缴款情况，未按招标文件规定缴纳投标保证金的，按废标处理。 6. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认。 7. 开启投标文件顺序：随机开启； 8. 由有关人员当众随机开启投标人投标文件的资格审查资料部分，并交由评标委员会对投标人的资格进行审查，只有经资格审查合格的投标人的投标文件才能进行下一步的评审。 9. 由有关工作人员当众开启资格审查合格的投标人的投标文件技术部分小袋，并由相关监督人员进行编号，并交由评标委员会进行评比、打分。 10、技术部分评审完毕后，由有关工作人员宣读经评审的投标人的技术部分得分情况，并当众随机开启投标函部分小袋，并宣读投标人名称、投标报价、设计周期和投标文件的其它主要内容，并由投标人代表签字认可。 11、投标人得分=A+B（详见第3章3.2），得分由高到低排序，得分最高者为第一中标候选人，并依次排序。如果综合评分相等，以技术部分得分高者优先；技术部分得分也相等时，则采取抽签方式确定排序先后。 13、投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录表和评标汇总表上签字确认； 14、开标结束。 |
| 32 | 21.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中经济类1人，技术类4人 |
| 33 | 26.2 | 评标标准 和方法 | 综合评估法，详见第三章“评标标准和方法”。 |
| 34 | 31 | 投标人履约保证 | 担保形式：通过投标人账户的转账、电汇等。 担保金额：5万元。 递交时间：勘察委托合同签订前。 退保时间：提交全部工程勘察成果后一次性退还（不计利息）。 |
| 35 | 32 | 重新招标 | 1. 投标截止时间止，投标人少于 3 个的； 2. 经评标委员会评审后否决所有投标的； 3.经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |
| 36 |  | 费用支付方式 | 合同签订且勘察外业完成并提交中间成果后10日内，甲方支付勘察暂估合同金额的40%；乙方提交经审查合格后的正式详细勘察成果资料给甲方后10日内，支付勘察费至70%；工程竣工验收合格后10日内，支付尾款 |
|  | 需要补充的其他内容 |
| 38 | 参加开标会议的投标人要求 | 投标人的法定代表人或授权委托人必须亲自按时到现场参加本次招标项目的开标会。 投标人的法定代表人参加开标会议的，应当随身携带本人身份证（原件），法定代表人身份证明书（原件），投标保证金交款证明（原件）及投标人基本账户开户许可证（原件）； 投标人的授权代理人参加开标会议的，除随身携带法定代表人身份证明书（原件），投标保证金交款证明（原件）及投标人基本账户开户许可证（原件）外，还应当随身携带法定代表人授权委托书(原件)、本人身份证（原件），否则不予参加开标会，其递交的投标文件按废标处理。 注：《法定代表人身份证明》及《法定代表人授权委托书》原件须按要求装入投标文件，也要随身携带壹份以供监督人员核实身份。 |
| 39 | 特别提示 | 1、技术部分按投标须知前附表第28项规定17.1要求装订； 2、技术标部分的内容按照投标须知和第三章相关要求编制。 3、技术部分加盖投标单位公章后沿密封线折叠密封（厚度以不显示或者透视投标人公章为准） |

注：本附表与正文不一致的以本附表为准

### 二、投标须知

本项目设计招标依据为《中华人民共和国招标投标法》、国家发展改革委员会等八部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、（原）国家计委等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》等有关法律法规及规定。

## （一）  总则

1、项目概况及招标范围

1.1 项目概况

详见第一章招标公告

1.2 招标范围

本次勘察招标的招标范围见投标须知前附表

1.3勘察周期

见投标须知前附表。

1.4勘察质量要求

见投标须知前附表。

2、 资格合格的投标人

投标人应符合下列全部条件：

2.1见投标须知前附表。

2.2资格审查方式见本须知前附表。

2.3 当采用资格后审方式时，投标人在提交的投标文件中须包括资格后审资料。只有最终通过资格审查的投标人才有可能成为本项目的中标人。

2.4本次招标不接受联合体投标。

2.5 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

3、投标预备会议及现场踏勘

3.1见投标须知前附表。

3.2见投标须知前附表。

3.3 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.4 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的安全责任和风险。

## （二）  招标文件说明

4、招标文件的组成

4.1 本招标文件包括以下内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标标准和方法（综合评估法）

第四章  合同条件及格式

第五章  勘察任务书

第六章  投标文件及格式

4.2  除4.1内容外，招标人在投标截止时间15天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3  投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

5、招标文件的澄清

5.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在重庆市涪陵区公共资源交易中心信息网上（http://www.flzbjy.com）提出，要求招标人对招标文件予以澄清。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间15日前在重庆市涪陵区公共资源交易中心信息网（http://www.flzbjy.com）发布，投标人自行下载。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

5.2不管投标人是否在重庆市涪陵区公共资源交易中心信息网（http://www.flzbjy.com）下载招标文件澄清、修改的内容，招标人都视为投标人收到招标文件澄清内容，由此产生的一切后果由投标人自负。

6、招标文件的修改

6.1请各投标人在规定时间内（开标前）随时关注重庆市涪陵区公共资源交易中心信息网（http://www.flzbjy.com）下载本工程的招标文件、图纸及其答疑文件、补遗、最高限价等所有招标相关资料。不论投标人查看、下载与否，招标人都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

6.2招标文件发出后，在投标截止日15天前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.3招标文件的修改都将在重庆市涪陵区公共资源交易中心信息网（http://www.flzbjy.com）发布，招标文件一经招标人修改，都将以修改后的为准，对所有投标人均产生约束力。

6.4电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

6.5招标人保证招标文件澄清或修改在投标截止时间15日前在重庆市涪陵区公共资源交易中心信息网（http://www.flzbjy.com）发布。为了使投标人在编写投标文件时有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以视其修改的工作量，酌情考虑是否延长递交投标文件的截止时间，并将修改后的递交投标文件截止时间在重庆市涪陵区公共资源交易中心信息网（http://www.flzbjy.com）发布，请投标人在规定时限内随时关注，否则由此产生的一切后果由投标人自负。

## （三） 投标文件的编写

7、投标语言

投标文件、投标交换的文件和往来信件应以中文书写。

8、计量单位

除工程规范中另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件的组成

9.1  投标文件由投标函部分、技术标部分和资格审查资料组成。

9.2  投标函部分主要包括下列内容：

9.2.1 投标函及投标函附表；

9.2.2 投标承诺书；

9.2.3法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书；

9.2.4投标保证金；

9.3技术部分主要包括下列内容：（具体要求详见第三章规定）：

勘察大纲，具体内容包括但不限于：

9.3.1勘察、测量工作计划；

9.3.2勘察、测量工作布置及设备、仪器；

9.3.3施工安全及质量保证措施；

9.3.4关键性技术问题及建议。

9.3.5电子文件光盘一张（包含技术部分全部内容，同时装入技术标贷内）。

9.4资格审查资料：具体要求详见投标须知前附表“投标人资质要求”

10、投标文件格式

10.1投标文件包括本须知第9条中的全部内容。投标人提交的投标文件应当使用招标文件第六章“投标文件及格式”所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

11、投标报价及结算

11.1本工程的投标报价按投标须知前附表所规定的方式进行报价。

11.2 投标人的投标报价，应是招标文件所列招标范围的全部勘察工作的费用，不得以任何理由予以重复计费。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。任何有选择的报价将不予接受。

11.3 投标人可先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、地上、地下、水上、水下、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其提交勘察方案的可实现性和承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。

11.4费用结算：按投标须知前附表所规定的方式进行结算。

12、投标货币

12.1本工程投标报价采用的币种见本须知前附表。

13、投标有效期

13.1 投标有效期见本须知前附表规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第14条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

14、投标保证金

14.1 投标人应按本须知前附表规定要求提交投标保证金。

14.2 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

14.3投标保证金按本须知前附表规定予以退还（不计利息）。

14.4 中标人的投标保证金，按本须知前附表规定。

14.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

(1) 中标人因自身原因未能在规定期限内与招标人签订勘察合同；

(2) 中标人应提交履约保证而未能提交；

(3) 投标人在投标有效期满前撤销投标。

15、投标人的备选方案

15.1 投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，招标人不接收投标人提交的备选方案。

16、投标文件的份数和签署

16.1 投标人应按投标须知前附表要求提供投标文件的份数。

16.2 投标文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本” （技术暗标除外）。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3 投标文件应按要求签字、盖章，副本可为正本的复印件。技术标部分为暗标，不区分正副本，盖章遵循投标须知17.1。

16.4 投标人如对投标文件有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由法定代表人或其授权代表签字或盖章，但技术标（暗标）不能修改。

### （四） 投标文件的提交

17、投标文件的装订、密封和标记

17.1 投标文件的装订要求按本投标须知前附表规定执行。

17.2投标文件的密封见本投标须知前附表要求。投标文件正本一份，副本份数见投标须知前附表。

17.3投标文件的编制应按本须知要求以及第六章格式要求编制，并按照上述要求装订、密封和标记。

18、投标文件的提交

18.1 投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

18.2 投标文件的截止时间见本须知前附表规定，招标人在投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝。

18.3 招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.4 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

19、投标文件的补充、修改与撤回

19.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

19.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

19.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤销其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

## （五）开    标

20、开标

20.1 招标人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

20.2 开标程序：

见投标须知前附表。

## （六） 评   标

21、评标委员会与评标

21.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知前附表。

21.2评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

22、评标的内容与程序

22.1 评标的内容包括对投标报价、技术部分的评审和比较。

22.2 评标程序：

见评标办法前附表

23、投标及投标文件的有效性

23.1 评标过程中，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件（废标），不再进入详细评标：

23.1.1 投标文件未按照本须知的要求装订、密封和标记的。

23.1.2 投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的。

23.1.3未响应招标文件的实质性要求和条件的。

23.1.4 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

23.1.5投标报价不符合招标文件规定，或低于成本恶性竞争的。

23.2 投标人有下列情况之一的，其投标将作废标处理或被否决：

23.2.1投标人未按照招标文件要求提供投标保证金的。

23.2.2 与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的。

23.2.3 以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的。

23.2.4 以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假的。

23.2.5 以联合体投标的。

23.2.6投标文件中标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的。

23.2.7采用资格后审方式时，投标人未能通过资格审查的。

24、对投标文件的审查和响应性的确定

24.1评标委员会将组织审查投标文件是否完整，规定的勘察大纲是否提交，要求的投标保证金是否已有效提供，文件是否恰当地签署。

24.2评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指勘察大纲与招标文件要求的主要技术指标不一致，或影响到招标文件规定的服务范围、勘察质量和要求，或限制了招标人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

24.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

24.4评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25、投标文件的澄清

如评标委员会对投标文件有疑问，可以向投标人发出书面质疑函。投标人应对质疑函中的问题进行逐一书面解答，并由投标人授权代表签字，按照评标委员会要求的时间提交。如投标人不提交对质疑函的书面解答或其书面解答不为评标委员会接受，其投标有可能被拒绝。

26、投标文件的评估和比较

26.1对所有实质性响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将采用相同的程序和标准，遵循公平、公正、科学和择优的原则，按综合评估法进行评审，确定投标人的排名。

26.2 评标标准和方法详见本招标文件第三章“评标标准和方法”。

26.3 评标委员会依据本招标文件第三章“评标标准和方法”，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并依次推荐排名位于前一至三名的合格投标人为中标候选人。

26.4招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。

26.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人将依法重新招标。

27、评标过程的保密

27.1开标后直至授予中标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；

27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝；

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## （七） 授予合同

28、招标人拒绝投标的权力

28.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

29、中标通知书

29.1 管理部门收到招标人的报告后，未提出疑异的，招标人可向中标人发出中标通知书。

29.2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

30、勘察合同的签订

30.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起1个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面勘察合同。

30.2 中标人如因自身原因不按本投标须知的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

30.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的勘察任务，不得将中标项目的勘察转让（转包）给他人。

31、履约保证

31.1 合同签署前，中标人应按本须知前附表规定向招标人提交履约保证。

31.2 若中标人不能按本须知规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金。 实际勘察过程中给招标人造成的损失的，招标人可以据此进行索赔。给招标人造成的损失超过本须知前附表规定履约保证金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## （八）重新招标和不再招标

32、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决所有投标的。

33、不再招标

重新招标后投标人仍少于三人，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于审批或核准项目的，报经原审批部门批准可以不再招标；其他项目，招标人可以自行决定不再招标。

### 第三章  评标标准和方法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人签字，并加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1、投标函的所有内容齐全完整，内容符合招标文件规定； 2、投标文件附表齐全完整，内容齐全完整且均按规定填写； 3、按招标文件规定提供了招标文件规定的所有证书（件）的复印件，证件清晰可辩、有效； 4、投标文件的装订符合第二章17.1项的规定； 5、投标文件的密封和标记符合第二章17.2项的规定。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 详见投标须知前附表要求 |
|  |  | 资质等级 | 详见投标须知前附表要求 |
|  |  | 信誉要求 | 详见投标须知前附表要求 |
|  |  | 项目负责人 | 详见投标须知前附表要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 招标范围 | 符合第二章“投标须知”规定 |
|  |  | 勘察周期 | 符合第二章“投标须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标须知”规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100 分) | （1）技术部分（勘察大纲）：60分； （2）投标函部分：40分； |
| 条款号 | 评分项目和分值 | 评分标准和方法 |
| 2.2.2(1) | 技术部分A（60分） | 勘察工作计划：15分 | 满足招标人的时间进度要求，以工作目标是否明确得当、切实可行，表述的内容齐全清晰等。最终是否能为设计提供必要的岩土工程参数和工程地质依据。 |
|  |  | 勘察工作布置及人员及设备、仪器配备：15分 | 工作布置需符合相关标准、规范的要求、经济合理；勘察、测量设备、仪器是否齐全，能否满足工程要求等。 |
|  |  | 施工安全及质量保证措施： 15分 | 对施工安全提出具体保证措施，工程质量控制措施是否合理等因素。 |
|  |  | 关键性技术问题应对措施及建议:15分 | 能够找准关键性技术问题、并且采取了适当的对策。 |
| 2.2.2(2) | 投标函部分B（40分） | 40分 | 以所有通过资格评审和初步评审（即：形式评审和响应性评审） 的有效报价的平均值作为最优费率报价，得满分40分。在此基础上，所有不超过最高限价的报价费率与最优费率的差值，每增加1%扣2分，每减少1%扣1分，扣完为止。按插入法计算得分，得分保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 举例说明：若最优费率报价为52%，投标人的勘察报价费率为54%；则投标人的得分为【40-︱54-52︱×2】=36分 超过最高限价的投标费率为废标 |
| 条款号 | 编列内容 |
| 3 | 评标程序 | 1、根据本章评标办法第3.1款的规定，按本章2.1款规定标准，首先对所有投标文件进行初步评审。 2、初步评审不合格的投标报价按废标处理，不评分不排名。 3、按本章评标办法第3.2款规定并按本章第2.2.2款规定的评分标准，确定得分最高的前三名投标人（按得分高低排序）为中标候选人。 4、如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 |

1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以技术部分得分高者的优先；技术部分得分也相等的，由抽签方式确定。

2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）技术部分（勘察大纲）：见评标办法前附表。

（2）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2  评分标准

（1）技术部分（勘察大纲）评分标准：见评标办法前附表。

（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交资格审查资料的有关证明和证件的原件，以便核验；投标人提供的原件与复印件不相符，被视为初步评审不合格。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标文件作废标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标文件作废标处理：

（1）第二章“投标须知”第 2.5项规定的任何一种情形的。

（2）投标文件未按规定签字盖章的。

（3）没有按照招标文件要求提供投标担保或者提供的投标担保有瑕疵的。

（4）投标文件未按招标文件规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（５）投标报价超出招标人规定的最高限价的。

（６）投标文件附有招标人不能接受的条件的。

（７）投标文件未按招标文件规定装订、密封的。

（８）经评标委员会初步评审，初步评审不合格的。

（９）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（10）招标文件约定的其他废标条件。

3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第  2.2  款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对技术部分（勘察大纲）计算出得分A。

（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分B。

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分=A+B。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确 的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投 标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步 澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

废标情况一览表

一览表废标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

| 招标文件章节号 | 条款名称 | 废标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章11.1 | 投标报价 | 如设置了最高限价，投标人的投标报价不得超过最高限价。 |
| 第二章14.2 | 投标保证金 | 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。 |
| 第二章16.3 | 签字或盖章 要求 | 按投标须知前附表 |
| 第二章23.1 | 无效投标文件（废标） | 23.1.1 投标文件未按照本须知第17条的要求装订、密封和标记的； 23.1.2 投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的； 23.1.3未响应招标文件的实质性要求和条件的； 23.1.4 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的； 23.1.5投标报价不符合招标文件规定，或低于成本恶性竞争的； 23.2 投标人有下列情况之一的，其投标将作废标处理或被否决： 23.2.1投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的； 23.2.2 与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的； 23.2.3 以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的； 23.2.4 以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假的； 23.2.5 以联合体投标的； 23.2.6投标文件中标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的； 23.2.7采用资格后审方式时，投标人未能通过资格审查的。 |
| 第三章3.1 | 初步评审 | 3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交资格审查资料的有关证明和证件的原件，以便核验；投标人提供的原件与复印件不相符，被视为初步评审不合格。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标文件作废标处理。 |
|  |  | 3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件作废标处理： （1）第二章“投标须知”第 2.5项规定的任何一种情形的； （2）投标文件未按规定签字盖章的； （3）没有按照招标文件要求提供投标担保或者提供的投标担保有瑕疵的； （4）投标文件未按招标文件规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的； （5）投标报价超出招标人规定的最高限价的； （6）投标文件附有招标人不能接受的条件的； （7）投标文件未按招标文件规定装订、密封的； （8）经评标委员会初步评审，初步评审不合格的； （9）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 （10）招标文件约定的其他废标条件。 |
| 其他 | [招标人必须明确] |  |

### 合同条件及格式

建设工程勘察合同

工 程 名 称：    涪陵双宝隧道工程勘察

工 程 地 点：

合 同 编 号：

（由勘察人编填）

资 质 等 级:

发 包 人：  重庆市涪陵腾源开发建设投资集团有限公司

勘察人：

签订日期：        年   月   日

# 第一部分：合同协议书

重庆市涪陵腾源开发建设投资集团有限公司   （以下简称“发包人”）委托

（以下简称“勘察人”）承担    涪陵双宝隧道工程

（以下简称“本项目”）的勘察工作，双方经协商签订本合同，以资共同遵守。

一、下列文件应作为本合同的组成部分：

（1）合同协议书及附件（含澄清文件，如需要）；

（2）中标通知书；

（3）投标书；

（4）勘察合同条款；

（5）勘察技术标准与规范；

（6）勘察工作量及报价清单表；

（7）项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；

（8）勘察工作大纲。

二、上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

三、工程概况

工程规模：涪陵双宝隧道西侧连接太极大桥，与百花路交，东侧下穿港务小区、洗墨路，与通洗路相接，采用立交方案，实现洗墨路、通洗路的互通。项目左线长510m（其中路基段60m，隧道段450m）；双宝隧道工程右线长510m（其中路基段50m，隧道段460m），项目估算工程费用11152.02万元，总投资14523.05万元

四、勘察内容：

完成本工程的详细勘察及技术服务等。中标人中标后负责完成相关阶段的勘察工作（含勘察测量），以及提供相应的技术服务（包括配合业主进行设计、施工，协助业主完成各项审批手续办理）。

五、勘察周期初步安排如下（总工期 60日历天）：

1、接到业主开始初勘和详勘的开工通知后60个日历天内完成初勘和详细勘察（40日历天内完成外业并提交中间勘察成果），提交经审查后的初勘和详勘报告。

2、技术服务：至工程竣工验收合格。

六、业主和勘察人双方的责任和义务及违约条款遵照勘察合同条款的规定。

七、最终提交的勘察文件份数。

提供经审查机构通过后的正式勘察成果资料12份（含初勘和详勘成果），所对应的电子文档2份。

八、合同价款及付款方式：本合同的总金额是指勘察单位完成本合同所规定义务的一切费用，业主将按进度分期支付。

1、工程勘察费用按照02版工程勘察设计收费标准（计价格〔2002〕10号）相关规定标准计算并结合实际勘察情况取定工程勘察部分按标准计算后折扣      ，本项目勘察暂定价为      万元。

2、付款方式：

2.1合同签订且勘察外业完成并提交初勘成果后10日内，甲方支付勘察暂估合同金额的40%；乙方提交经审查合格后的正式详细勘察成果资料给甲方后10日内，支付勘察费至70%；工程竣工验收合格后10日内，支付尾款。

2.2勘察人需根据审查合格的道路施工图结合钻孔柱状分析图出具土石比分析报告，此项费用为1万元包干。勘察人提交合格的土石比分析报告后10日内支付。

九、本合同书未尽事宜由双方协商解决。

十、本合同书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，履行完毕后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

十一、本合同书一式十份，正本双方各执一份，副本双方各执4份。

发包人（甲方）：（盖章）              勘察人（乙方）：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

法定委托代理人：                    法定委托代理人：

地址：                              地址：

电话：                              电话

传真：                              传真

开户银行：                            开户银行：

银行账号：                            银行账号：

# 第二部分 勘察合同条款

第一条  勘察工作内容

1、 勘察任务（内容）与技术要求：详见招标范围及任务委托书。

2 、承接方式：公开招标

3、预计勘察工作量：钻孔    个，钻探工作量    米，其中利用孔钻孔   个 ，利用   米

4、工程测量。

第二条  甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件）。

2.2提供工程任务委托书、技术要求和工作范围的现状地形图、现状管线图、方案总平面图。

2.3提供勘察工作范围已有的有关技术资料。

第三条  成果提交时间：见合同协议书。

第四条  收费标准及付费方式

1、收费标准

工程勘察费用按照02版工程勘察设计收费标准（计价格〔2002〕10号）相关规定标准计算并结合实际勘察情况取定工程勘察部分按标准计算后折扣      ，本项目勘察暂定价为      万元。

本项目勘察工程直接费最终结算金额，新增钻孔按中标价费率 ×实际完成工作量按实结算金额；

1.2水、电、场地、道路、环保措施等费用由中标人承担，发包人协助办理相关手续，青苗赔偿及拆迁费用由发包人承担、中标人协助。

1.3在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），乙方应自行负责查清地下埋藏物。若乙方在勘察工作过程中因未查清地下埋藏的管线等而发生的人身伤害和经济损失，概由乙方自行承担相关责任。若第三人向甲方索赔，由此造成甲方的损失由乙方赔偿。

2付费方式：详见合同协议书。

第五条  甲乙双方责任

1甲方责任

1.1 甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

1.2若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，甲方应派人协助乙方进行安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，费用由乙方承担

1.3勘察过程中的任何变更经甲方同意，并办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。

1.4由于甲方原因造成乙方停、窝工，除工期顺延外，造成乙方损失时甲方应支付停、窝工费。

1.5甲方应保护乙方的勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得擅自修改或向与本项目无关的第三人转让。如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。

1.6本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。

2 乙方责任

2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察，在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，按本合同规定的时间提交真实、准确，满足建设工程设计、施工安全生产需要的质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

2.2由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部勘察费用。因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收受损失部分的勘察费外，并根据损失的程度向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的100%。

2.3 由于勘察原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其补勘勘察费用由乙方自行承担，若因此造成设计进度滞后，乙方应自行制定赶工措施，本承担由此对甲方造成的损失。

2.4 勘察过程中，岩土工程地质情况和预计情况变化较大时，乙方应根据技术规范要求，及时向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并经甲方同意后办理正式变更手续。

2.5如在勘察作业中出现跟管钻进、泥浆护壁、基岩无水干钻钻探、基岩破碎带钻取芯时，乙方须向甲方及时报告，经甲方认可后方可实施。

2.6在现场工作的乙方人员应遵守有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

2.7乙方根据甲方提供的资料所形成的勘察报告等委托任务的知识产权归属于甲方所有，未经甲方同意，乙方不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，乙方应负法律责任，甲方有权索赔。

2.8 乙方在本项目工程竣工时配合甲方办理竣工手续接受审计。

2.9乙方负责本项目勘察期间的管理和安全防范工作，若因乙方违规操作和安全措施不当，造成的安全事故（包括但不限于造成甲方、乙方或任何第三方人身伤害或财产损失），乙方承担由此造成的一切责任，甲方概不负责。为防范风险，乙方应为参与工作的人员购买相应的保险。

2.10乙方在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边的建筑物、构筑物的安全。

2.11乙方确保自身和参与勘察的人员具备勘察资质、资格，有能力履行合同项目，在勘察过程中和其勘察成果不存在侵犯第三方的权益之情况，否则乙方应当承担赔偿责任。

2.12本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

第六条  违约责任

1、合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，已进行勘察工作的，按实结算。

2、由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费的千分之二为逾期违约金。逾期超过15天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

3、若因乙方提供的勘察成果资料存在质量瑕疵，造成甲方损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收受损失部分的勘察费外，并须赔偿甲方因此受到的全部损失（包括但不限于本项目工程实体的直接或间接损失、甲方因此而向任何第三方承担的任何责任、相关诉讼费用、律师费、甲方工作人员处理上述问题的劳动报酬、交通费等一切损失）。

4、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不代表甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5、本合同的解除或终止不影响本合同违约责任条款、赔偿责任条款和争议条款的效力。

第七条  本合同发生争议，甲、乙双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，向当地法院提请诉讼。

### 第五章  勘察任务书

一、项目概况

工程规模：涪陵双宝隧道西侧连接太极大桥，与百花路交，东侧下穿港务小区、洗墨路，与通洗路相接，采用立交方案，实现洗墨路、通洗路的互通。项目左线长510m（其中路基段60m，隧道段450m）；双宝隧道工程右线长510m（其中路基段50m，隧道段460m），项目估算工程费用11152.02万元，总投资14523.05万元。

二、勘察技术要求

本工程地质勘察应根据《市政工程地质勘察规范》（CJJ56-2012）有关内容进行各方面的勘察工作。

- 目的与任务

通过地质勘察，为线路布设和编制工程设计提供完整的工程地质资料。

查明沿线的工程地质条件，不良地质区段的工程地质特征等。取得必须的工程地质数据，为工程设计提供详细的工程地质资料。

- 内容与要求

1、勘察范围：满足发包人提交的设计方案中施工范围线内所有工程详细勘察以及提供相应的技术服务。

2、勘探点沿道路纵向的布置应结合道路改造方案中沿线结构物的布置情况进行布孔。

3、一般路段横向一排布置2个钻孔；布置有支挡结构物的路段横向应适当加密。

4、对沿线现状挡土墙结构应勘察清楚其结构形式、尺寸、材料性能，并对其进行安全性评价。

5、勘探点深度应满足下列要求：

1）、建（构）筑物及其它特殊工程的钻孔布置及钻孔深度，视具体情况而定；

2）路堑、陡坡路堤、支挡工程的勘察孔深度应满足稳定性分析评价和地基处理的要求，支挡工程的勘察孔深度尚应满足地基承载力的分析评价要求；

3）高路堤勘探孔的深度应满足地基承载力、稳定性分析评价要求，控制性勘探孔应满足变形计算的要求。

6、场地内如遇流砂或地洞应予钻穿。

7、对路基及管道有关的地下水做简单的水质分析。

9、其他要求应满足《市政工程地质勘察规范》（CJJ56-2012）。

- 应提供资料

1、勘探点平面布置图，纵、横剖面图，钻孔柱状图。（按1:1提供CAD图纸光盘）。

2、对地质和水质有详细描述和工程地质评价的勘察报告书。

3、提供的资料应符合《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）有关资料整理编制的要求。

三、工程勘察标准

国家及地方现行规范标准。

四、勘察成果要求：

工程详细勘察报告，要求成果资料准确、齐全，符合《建设工程勘察质量管理办法》、《工程测量规范》要求及有关技术规范要求并满足设计、施工需求，报告内容完整，并提供相应的电子资料；

具体详见投标须知前附表和勘察合同。

### 第六章 投标文件及格式

投标文件“大袋”封面格式：

涪陵双宝隧道工程勘察

投  标  文  件

涪陵双宝隧道工程勘察投标文件

招标人名称：重庆市涪陵腾源开发建设投资集团有限公司

招标人的地址：涪陵区顺江大道16号

涪陵双宝隧道工程勘察投标文件在 2014  年   月    日    时    分（规定的开标时间）前不得开启

投  标  人： 　    （盖单位公章）

法定代表人： 　    （签字）

年  月  日

目      录

一、投标函部分

（一）投标函及投标函附录

（二）投标承诺书

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）投标保证金

二、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）项目管理机构

（三）其他资料

三．技术部分（勘察大纲）

## 一 投标函部分

## 投标文件 “投标函部分”内页封面及小袋封面格式：

涪陵双宝隧道工程勘察

投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　（盖单位公章）

法定代表人： 　　  （签字）

年  月  日

目     录

- 投标函及投标函附录

- 投标承诺书

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）投标保证金

### （一）投标函

致：   （招标人名称）

我方已仔细研究                          （项目名称）招标文件的全部内容，我方针对该项目的工程勘察投标折扣费率为： （大写）            ，（小写）             ，同时报出暂估工程勘察费金额人民币：（大写）           ，（小写）            。该工程项勘察负责人为___             ___。设计勘察总周期      日历天。提交招标文件要求的全套招标文件，包括：

1、投标函部分、技术标部分和资格审查资料部分投标文件；

2、（大写）         元，（小写）         元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、 一旦我方中标，我方将组建项目勘察组，保证合同协议书中规定的总周期        日历天内完成勘察并提供相应的技术服务（40日历天内完成外业并提交中间勘察成果）。

3、我方将在签订合同前按照规定提交履约保证，作为我方的勘察担保，如我方的勘察成果出现规定不应出现的缺陷，招标人可以据此要求我方进行赔偿。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、其他补充说明：                               （补充说明事项）

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编 ：

电话：                                  传真：

投标人：               (盖章)

法定代表人：           (签字)

日期：          年      月     日

### 投标函附表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价 | 勘察投标折扣费率： （大写） （小写） 勘察费暂估价： （大写） |
| 总周期 | 日历天 |

地址：                                  邮编 ：

电话：                                  传真：

投标人：                        (盖单位公章)

法定代表人：                      (签字)

日期：          年        月       日

### （二）投标承诺书

致                 （招标人） ：

本投标人已详细阅读了       （项目名称）       招标文件的全部内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

- 遵守中华人民共和国、重庆市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

- 服从《招标工作议程》安排，遵守招标有关会议现场纪律，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

- 接受招标文件全部内容，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

- 保证投标文件内容无任何虚假。若开标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标保证金。

- 保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

- 保证按照招标文件及中标通知书规定签署勘察合同并提交履约保证，如有违反，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。

- 保证按照勘察合同约定完成勘察合同范围内的全部内容，如有违反，同意接受招标人对本投标人违约处罚并被没收履约保证金。

- 保证中标之后不转包勘察、不挂靠勘察，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规的规定。

- 保证中标之后按投标文件承诺在勘察各个阶段向招标项目派驻技术人员协助建设单位工作，如有违反，同意接受违约处罚并被没收履约保证金。

- 保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。

- 保证按招标文件及勘察合同约定原则处理因招标人原因增加或调整的工作量及其它事宜。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人：   	               （签字）

年    月    日

（三） 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 附：法定代表人 有效第二代身份证复印件正面 | 附：法定代表人 有效第二代身份证复印件反面 |
| --- | --- |

投标人： 	             （盖单位公章）

年     月      日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托   	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改            （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

| 附：法定代表人 有效第二代身份证复印件正面 | 附：被授权人 有效第二代身份证复印件正面 |
| --- | --- |
| 附：法定代表人 有效第二代身份证复印件反面 | 附：被授权人 有效第二代身份证复印件反面 |

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

授权委托人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注： 1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书复印件。

2.法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

### （四）投标保证金

投标保证金银行进账单或划款凭据复印件装入投标文件中，原件带到开标现场备验。

二 资格审查部分

投标文件 “资格审查资料”小袋封面格式：

涪陵双宝隧道工程勘察

投  标  文  件

资格审查资料

涪陵双宝隧道工程勘察投标文件

招标人名称：重庆市涪陵腾源开发建设投资集团有限公司

招标人的地址：涪陵区顺江大道16号

涪陵双宝隧道工程勘察投标文件在 2014  年   月    日    时    分（规定的开标时间）前不得开启

投  标  人： 　    （盖单位公章）

法定代表人： 　    （签字）

年  月  日

投标文件“资格审查资料”内页封面格式

涪陵双宝隧道工程勘察

投  标  文  件

资格审查资料

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人：     　 　　（签字）

年  月  日

目    录

（一）投标人基本情况表

（二）项目管理机构

（三）其他资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 主要业务范围 |  |
| 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 现有 职工人数 |  |
| 资质等级证书 | 等级： 证书号： |
| 备注： |

注：投标人需随此表附上有效营业执照、资质等级证书及组织机构代码证副本复印件。

投标申请人：               （盖单位公章）

法定代表人：            （ 签字）

日   期：    年    月      日

### 项目管理机构

1.项目勘察负责人及专业勘察人员基本情况汇总表

| 人员安排 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 现任职务及职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.项目勘察负责人 |  |  |  |  |
| 2.专业勘察人员 |  |  |  |  |
| 3.专业勘察人员 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

### 1、拟派往项目勘察负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

### 注：应附项目勘察负责人所有应提供的资料复印件。

2.拟投入本项目的专业勘察人员简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出 生 日 期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  | 毕 业 时 间 | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  | 为投标人服务时间 |  |
| 执 业 注 册 |  | 职 称 |  |
| 主 要 经 历 |
| 时 间 | 参加过的工程勘察项目名称及规模 | 该项目中任职 |

注：随此表附主要勘察人员应提供的所有证明材料复印件。

投 标 人：                          （盖单位公章）

法定代表人：                （签字）

日   期：    年   月   日

### （三）其他资料

### 三、技术标部分（勘察大纲）

投标文件“技术部分”小袋封面格式

涪陵双宝隧道工程勘察

投  标  文  件

技术部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人：             （签字）

年  月  日

## 投标文件 “技术部分”内页封面格式：

勘察大纲

投标单位盖章处